#### Conteúdo

1.0	Objeto do Contrato	3

2.0	Introdução	5

3.0	Condições Gerais	6

4.0	Requisitos de Manutenção e Expansão de Sistemas	7

Serviços para Subsistema de Telecomunicação Dados	7

Serviços de Manutenção de Hardware de Bordo	9

Fornecimento de Peças e Suporte	10

Serviços de Reparos em Hardware	10

Serviços de Engenharia de Confiabilidade de Sistema	12

Serviços para Subsistema de Sinalização e Controle	13

Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Licença de Uso de Software	14

Configurações e Melhorias Relacionadas a Infraestrutura	18

Simuladores	18

Ferramenta de gestão de incidentes	18

Treinamentos	19

Alterações de Documentações Técnicas	20

Expansões	20

Expansões de Sinalização e Comunicação Dados	21

Expansões Bordos	21

Expansões CCO	21

Serviços de atualização do Banco de Dados de Via (Track Database)	22

Requisito cancelado.	22

Serviços de Pronto Atendimento a Falhas e Defeitos de Sistema (CCM)	22

Tratamento de SSR (Solicitação de Serviço de Reparo)	24

5.0	Acordo de Nível de Serviço (SLA de Performance)	25

Requisito cancelado.	25

6.0	Embalagem, Armazenagem, Transporte e Seguro	32

7.0	Normas Aplicáveis	33

8.0	Requisitos de Meio Ambiente e Segurança	35

9.0	Anexos	38

9.1	Matriz de Responsabilidade	38

9.2	Níveis de Suporte	47

9.3	Plano de comunicação técnica para o contrato	47

9.4	Procedimentos de Aceitação de Suporte da WABTEC	48

9.4.1	Sinalização	48

9.4.2	Telecom	48

9.4.3	On-Board Software	48

9.4.4	On-Board Hardware	48

9.4.5	CCO	49

10.1	WABTEC fluxo de reparo	50

# Objeto do Contrato

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 1.0-1 | O objeto deste Contrato é a prestação dos Serviços e o fornecimento (quando aplicável) das Peças, pela WABTEC para a MRS. Os Serviços, conforme detalhados nesta Especificação Técnica, compreendem, especificamente, as seguintes atividades: - Serviços para Subsistema de Telecomunicação de Dados; - Serviços para Subsistema de Bordo e Controle; - Fornecimento de Peças e Suporte; - Serviços de Reparo de Hardware; - Serviços de Engenharia de Confiabilidade de Sistema; - Serviços para Subsistema de Sinalização e Controle; - Serviços de Suporte Técnico, Manutenção, Atualizações e Melhorias Evolutivas de Software; - Treinamentos sob demanda; - Expansões; - Serviços de Atualização do Banco de Dados de Via (Track Database); - Serviços de Pronto Atendimento a Falhas e Defeitos de Sistema (CCM); - Atualizações de Hardware, Software e Sistema. |
| 1.0-2 | A Revisão D deste anexo visa incluir no escopo deste contrato à solução de PTC baseada no I-ETMS Protect para os seguintes escopos: - Novos territórios PTC das margens esquerda e direita da Baixada Santista, considerando a nova geração de tecnologias aplicadas aquelas regiões, tais como o software de bordo I-ETMS Protect, software de comunicação OCM2, o Office habilitado a despachar o sistema de bordo I-ETMS Protect e o novo hardware de bordo PTC compatível com este software; - Suporte à MRS durante o chamado período de transição, em que os territórios conhecidos como Linha do Centro, Ferrovia do Aço e Pombal-Guaíba receberão o novo equipamento de bordo I-ETMS Protect e os pacotes de software necessários ao seu funcionamento. - Os itens i e ii compõem o período que será designado nesse documento como PERÍODO DE TRANSIÇÃO. O período de transição inicia-se no momento em que a MRS oficializar o início da operação com PTC na Baixada Santista ou o início da operação PTC (TWC ou PTC 2.0) na Rumo, o que vier primeiro. Até que a transição tenha início a Baixada Santista não tem cobertura por esse contrato. O período de transição encerra-se após a inativação do último bordo CBTC (locomotiva ou veículo auxiliar); - Suporte à MRS durante o PERÍODO DE PÓS TRANSIÇÃO, que se inicia com o total descomissionamento do equipamento de bordo CBTC (locomotiva ou veículo auxiliar), até que a nova solução aplicada nos territórios da Margem Esquerda, Margem Direita, Linha do Centro, Ferrovia do Aço e Pombal-Guaíba passem a operar com as novas tecnologias.; - Suporte à MRS para o Período Pós Transição, até o final deste contrato. O presente escopo de trabalho não dará cobertura às: - Falhas sistêmicas envolvendo trens MRS circulando em território das congêneres; - Falhas sistêmicas envolvendo trens de congêneres circulando em território da MRS; - Componentes de software e hardware necessários à interoperabilidade; - Operação da MRS em PTC 2.0 ou qualquer outro modo de operação, em território de congêneres; - Novos equipamentos aplicados a operação do PTC 2.0 tais como: PNM (pRef), HOT e EOT. |
| ; |  |

# Introdução

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 2.0-1 | Com o intuito de atender às demandas da MRS, com foco em segurança, de acordo com o determinado pelo Regulamento de Operação Ferroviária (ROF) da MRS, com base neste documento, no Contrato e em seus demais anexos são descritos a seguir os requisitos para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a serem prestados por meio da disponibilização, por parte da WABTEC, de mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários ao cumprimento dos requisitos e obrigações descritos ao longo deste documento. |
| 2.0-2 | Consultoria para o subsistema de sinalização - SSC: prestação de serviço de consultoria sob demanda, conforme seção 4.6 deste documento. |
| 2.0-3 | Serviços para o subsistema de telecomunicação (dados) - STT: serviço de telecomunicação dados conforme seção 4.1 definida abaixo. |
| 2.0-4 | Serviços para o subsistema de bordo e controle - SBC: manutenção corretiva, reparo de peças e assistência técnica conforme seção 4.2 e 4.4 definidas abaixo, excluindo a rede de dados e seus equipamentos, a rede de voz e periféricos deste escopo. |
| 2.0-5 | Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Licença de Uso de Software: assistência técnica de terceiro e quarto nível até a validação final da solução, serviços de atualização de software contendo aprimoramentos funcionais, modificações, extensões, correções de falhas ou defeitos para todo o Sistema e todos os seus Subsistemas, exceto os de SSC e Telecom Voz, conforme a seção 4.7. |
| 2.0-6 | Suporte e fornecimento de peças sobressalentes: disponibilização de peças sob demanda conforme a seção 4.3 definida abaixo. |
| 2.0-7 | Expansões: Atendimento das demandas futuras da MRS através de alterações e/ou expansões de segmentos já existentes e de novas instalações de sinalização, telecomunicações, bordo e/ou CCO, tendo a MRS a opção de contratar a execução conforme notificação enviada à WABTEC informando que exercerá a contratação, conforme a seção 4.10 abaixo. |
| 2.0-8 | Treinamentos: prestação de serviço de treinamento sob demanda conforme a seção 4.8 descrita abaixo. |
| 2.0-9 | Requisito Cancelado. |
| 2.0-10 | Ferramenta de gestão de incidentes: A WABTEC disponibilizará software de gestão de incidentes especialmente configurado para atendimentos de sistema do tipo CBTC e PTC. Os dados são transferidos do sistema de gestão de incidentes da MRS para o sistema da WABTEC por integração. Em havendo alteração da ferramenta de gestão de incidentes por parte da WABTEC, essa arcará com os custos da nova integração, desde que provado a razoabilidade dos valores apresentados pela MRS. É responsabilidade da MRS a garantia da integração assim como a garantia da evolução contínua com vistas a garantir sua total aderência às necessidades futuras do CBTC e PTC. |
| 2.0-11 | Engenharia de Confiabilidade: conforme descrito na seção 4.5, são os serviços de análise estatística de falhas e defeitos para identificação de causas-raiz de cada incidente reportado. |
| 2.0-12 | Serviços de atualização dos elementos de Track Database; atualização do banco de dados dos elementos de Sistema, conforme seção 4.11 abaixo. |
| 2.0-13 | PTC Analytics: manutenção à solução implementada na MRS conhecida, genericamente, como Wabtec ONE. |

# Condições Gerais

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 3.0 | Condições Gerais |
| 3.0-1 | A WABTEC deve prestar os Serviços objeto do Contrato através de mão-de-obra especializada em software e em hardware, com nível de conhecimento e experiência compatível com a complexidade e requisitos dos Serviços e com o estabelecido nesta Especificação Técnica, no Contrato e em seus demais anexos. |
| 3.0-2 | Requisito cancelado. |
| 3.0-3 | A WABTEC deve prestar os esclarecimentos solicitados pelos representantes da MRS. A WABTEC se compromete a compartilhar as informações com a MRS sobre os problemas apresentados e as soluções implementadas no Sistema. |
| 3.0-4 | Serão realizadas reuniões mensais entre as Partes para acompanhamento do Contrato e para apuração da performance do Sistema. A WABTEC também proverá um calendário para 4 (quatro) reuniões globais de acompanhamento do Contrato, por vídeo conferência ou, quando presenciais, realizadas em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. As Partes se comprometem a disponibilizar no mínimo um gerente de cada Parte para acompanhamento dessas reuniões. |
| 3.0-5 | A WABTEC deverá apresentar todos os documentos em português, exceto manuais de equipamentos importados, exceto quando situação diferente for acordada mutuamente entre as Partes. |
| 3.0 -6 | A WABTEC poderá terceirizar parte da execução das atividades de manutenção, suporte técnico e reparação de material e equipamentos relacionados ao sistema, desde que aprovado previamente pela MRS. |
| 3.0-7 | Requisito transferido para o item 4.2-7 |
| 3.0-8 | Requisito transferido para o item 4.2-8 |
| 3.0-9 | Requisito transferido para o item 4.2-9 |
| 3.0-10 | Intencionalmente em branco |
| 3.0-11 | Deverá a WABTEC garantir que todos os colaboradores envolvidos na prestação do serviço possuam qualificação técnica e/ou experiência mínima profissional comprovada para realização do serviço, sempre que solicitado pela MRS. Será de responsabilidade da WABTEC a apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes, antes do início dos serviços. |
| 3.0-12 | A WABTEC poderá, eventualmente, identificar restrições de novos fornecimentos causadas por obsolescência de hardware e/ou software contemplado no objeto desse contrato. Nesse caso, a WABTEC deverá notificar formalmente a MRS tão logo identifique impactos na base instalada da MRS. Dessa forma serão construídos planos de ação de curto e de longo prazo para minimizar os impactos. A WABTEC oferecerá uma nova solução equivalente para a obsolescência em questão. Se a MRS optar por não adquirir a nova solução oferecida, as Partes deverão reavaliar soluções alternativas para manutenção de todos os outros compromissos Objeto deste Contrato. |

# Requisitos de Manutenção e Expansão de Sistemas

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 4.1 | ## Serviços para Subsistema de Telecomunicação Dados |
| 4.1-1 | Será de responsabilidade da WABTEC prover pessoal qualificado para suporte de quarto nível, conforme definido no anexo 9.2 abaixo, para solução de problemas do sistema de telecomunicação de dados no caso da rede 256MHz baseada no rádio MDS TD 220 fornecido pela WABTEC. A MRS irá providenciar uma ordem de serviço para a realização da demanda a ser contratada e a WABTEC apresentará uma cotação baseada no cronograma, número e qualificação dos profissionais envolvidos ao longo desse cronograma, resultando no número total de horas para o referido escopo, que será avaliado pela MRS. Se a WABTEC identificar que qualquer melhoria é necessária ao sistema, ela irá notificar a MRS por escrito, para que a mudança de escopo seja avaliada. As horas pagas mensalmente pela MRS conforme cobertura do Contrato poderão ser utilizadas para atendimentos de 4º nível, consultorias e treinamentos na área. Qualquer hora adicional além da cobertura prevista será cobrada da MRS, conforme preço unitário definido no Contrato. Não fará parte deste escopo o atendimento pela WABTEC a problemas da rede de satélite, LTE, rádios baseados na tecnologia 256 MHz não fornecidos pela WABTEC e ou outros meios, de qualquer natureza, por ser essa uma rede definida, projetada e implementada pela MRS. No entanto, a WABTEC poderá suportar a MRS em testes de laboratório do sistema PTC utilizando estas tecnologias, seguindo a dinâmica prevista neste item. |
| 4.1-2 | Será de responsabilidade da MRS a manutenção preventiva e corretiva de segundo e terceiro nível e de inspeções do sistema de telecomunicação dados conforme anexo 9.2 abaixo. |
| 4.1-3 | Será de responsabilidade única e exclusiva da MRS a manutenção preventiva e corretiva para o sistema de telecomunicação voz. |
| 4.1-4 | Requisito cancelado. |
| 4.1-5 | A MRS será responsável pelos sistemas de Gravação de Voz e pelo sistema de Console de Voz. |
| 4.1-6 | A manutenção de software de Telecom, será fornecida à MRS de acordo com os termos especificados no item 4.7 desse documento. |
| 4.1-7 | A WABTEC, sempre que possível, deverá prover orçamentos completos, contemplando todos os itens necessários à execução da atividade. Caso durante a execução do serviço, por culpa exclusiva da MRS, seja necessário o incremento no prazo ou no número de horas para execução do serviço, a WABTEC deverá apresentar os motivos e as evidências detalhadas para a avaliação e eventual aprovação da MRS. A aprovação não deverá ser recusada injustificadamente. |
| 4.1-8 | O critério de SLA para o desenvolvimento de consultoria deverá ser acordado entre as partes previamente à realização dos serviços de forma escrita. Um relatório escrito será providenciado para a MRS relatando a resolução do problema. Desta forma, não será aplicado o SLA do Contrato à consultoria de telecom. Após o aceite, os serviços objeto da consultoria serão incorporados ao Contrato e medidos juntamente com o desempenho de todo o Sistema, observando o SLA do Contrato. |
| 4.1-9 | A manutenção de itens de dados instalados em locomotivas e veículos auxiliares será coberta pela seção 4.2 deste SOW. |
| 4.1-10 | Os rádios de Wayside disponibilizados para MRS no Contrato Master foram disponibilizados com as chaves (software). Será responsabilidade da MRS a manutenção desses rádios (hardware) e gerenciar o controle das chaves existentes e novas chaves que poderão ser adquiridas. |
| 4.1-11 | A MRS poderá adquirir junto à WABTEC, conforme Price List do Contrato, KEY CODES dos rádios GE MDS, conforme disponibilidade do fabricante, exclusivamente para rádios originais GE MDS TD 220 |
| 4.1-12 | No caso de mudança na aplicação (material rodante para via permanente) do rádio GE MDS TD220 que demande o fornecimento separadamente de KEY CODE, a MRS deverá fazer solicitação formal à WABTEC, informando os dados necessários dos rádios que deseja converter. Com base nessas informações, a WABTEC fará aquisição do KEY CODE de cada rádio e retornará à MRS. Em posse do KEY CODE, caberá à MRS a execução do procedimento de conversão, assim como a execução de testes, a instalação em campo e a ativação dos rádios. |

| 4.2 | ## Serviços de Manutenção de Hardware de Bordo |
| --- | --- |
| 4.2-1 | A WABTEC deverá disponibilizar equipe capacitada para executar atividades e atendimentos de manutenção corretiva, preventiva, reparos, instalação, survey físico de veículos auxiliares e locomotivas (incluindo fotos, medidas e dados do veículo), assistência técnica de segundo, terceiro e quarto níveis do sistema de bordo do CBTC/PTC de locomotivas e veículos auxiliares, para solução de problemas, execução de check lists de manutenção e realização de testes funcionais dos equipamentos instalados. Este atendimento será ofertado das 07h00 até às 16h00, de segunda a sexta, exceto feriados brasileiros. |
| 4.2-2 | A WABTEC deverá disponibilizar 3 pessoas (Equipe de campo) para manutenção primeiramente para veículos auxiliares, e locomotivas, sendo o horário de funcionamento de todas essas equipes das 07h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados brasileiros. A MRS informará as prioridades de atendimento considerando o local do serviço, tempo de viagem e o turno de trabalho. A Equipe de campo fará atendimento remoto conforme necessidade da MRS, contudo serão recursos que estarão predominantemente alocados na região do P1-7 em São Brás do Suaçuí -MG e região vizinha, Juiz de Fora - MG ou Barra do Pirai - RJ e região vizinha e em Santos – SP e região vizinha. |
| 4.2-3 | Durante o horário de atendimento da equipe de campo da WABTEC, conforme item 4.2-1, serão de responsabilidade da referida equipe, os atendimentos de segundo nível para ocorrências relacionadas ao subsistema de bordo (hardware). |
| 4.2-4 | Requisito cancelado. |
| 4.2-5 | Requisito cancelado. |
| 4.2-6 | Os níveis de serviço do contrato serão medidos conforme tabela de indicadores e nível de serviço discriminado no Acordo de Nível de Serviço (SLA). A mensuração do SLA será de 07h00 até as 16h00 nos dias úteis, e todos os chamados em aberto entre 16h00 e 07h00 e finais de semana e feriados terão o tempo de contagem iniciado a partir das 07h00 do próximo dia útil. A referida contagem só se aplica ao atendimento pelas equipes de campo da WABTEC. Nos demais casos, o SLA será medido no tempo em que as Falhas efetivamente ocorrerem. |

| 4.2-7 | A WABTEC deverá disponibilizar as equipes de manutenção, ferramentas e instrumentos necessários à execução do Contrato, de acordo com a legislação vigente e conforme o item 7 (sete) abaixo. O número de conjuntos de instrumentos e ferramentas a serem fornecidos deverá ser dimensionado pela WABTEC de acordo com os serviços contratados. |
| --- | --- |
| 4.2-8 | Os instrumentos e ferramentas utilizados pela WABTEC devem ser apropriados para a boa execução de cada tarefa específica. A lista de instrumentos e ferramentas apresentada pela WABTEC poderá ser modificada pela MRS, desde que mutuamente acordado entre as Partes e caso impacte critérios de segurança de acordo com as diretrizes de segurança da MRS e com os requerimentos legais. |
| 4.2-9 | Os instrumentos e ferramentas utilizados para a manutenção dos equipamentos e sistemas devem atender aos seguintes requisitos: - Ser dimensionados de forma a permitir o seu correto funcionamento nas condições ambientais da MRS; - Ser modulares, permitindo a introdução de alterações visando corrigir, adaptar ou aperfeiçoar o equipamento ou dispositivo de testes; - Ser portáveis, permitindo o transporte de hardware e software de um ambiente para outro (ambiente computacional do dispositivo de testes para o campo e vice-versa); - Ser resistentes, para que os mesmos continuem operando corretamente nas situações adversas existentes nos locais de utilização; - Não devem gerar interferências magnéticas em outros equipamentos, pertencentes ou não ao sistema fornecido, respeitando os requisitos destas especificações; - Os instrumentos, ferramentas e dispositivos a serem utilizados devem possuir proteção elétrica contra curto-circuito e sobretensão, conforme estas especificações; - Os instrumentos, ferramentas e dispositivos a serem utilizados devem ser ergonômicos, de fácil calibração, operação, leitura e entendimento de resultados, bem como seus comandos, chaves, pontos de ligação, indicadores e demais recursos apropriadamente identificados; |
| 4.2-10 | Para os trabalhos executados em Oficina, a MRS será responsável por prover ao time de campo da WABTEC banheiro, vestiário, um local adequado para alimentação e estação de trabalho para alimentação de computador portátil. |

| 4.3 | ## Fornecimento de Peças e Suporte |
| --- | --- |
| 4.3-1 | A WABTEC deverá fornecer sob demanda à MRS as Peças, nacionais ou importadas, necessárias à prestação dos Serviços, observados os preços, prazos e os locais de entrega descritos na lista de sobressalentes do Contrato. |
| 4.3-2 | A compra e gestão de estoque dos equipamentos de bordo tais como o hardware de bordo compatível com software IETMS Protect, para garantir o giro (pulmão) de manutenção/reparo, será de responsabilidade da MRS com base no tamanho da frota instalada. |
| 4.3-3 | A WABTEC, sempre que necessário, deverá enviar também a descrição completa de todas as peças que podem ser fornecidas, constando o fabricante para os casos em que a WABTEC não for o OEM (Original Equipment Manufacturing) e part number, para eventuais alterações. |
| 4.3-4 | Os materiais adquiridos pela MRS não poderão ser remanufaturados. A menos que haja uma situação extraordinária, a ser combinada em comum acordo entre as Partes. |
| 4.3-5 | Requisito cancelado. |
| 4.3-6 | Não haverá exclusividade de compra de qualquer material que não seja produzido pela WABTEC. A MRS envidará os melhores esforços para garantir que a comunicação com a WABTEC ocorra de maneira constante, de modo a auxiliar a WABTEC na definição de seu estoque, no entanto se reserva o direito de, a qualquer tempo, realizar compras junto a outros fabricantes/distribuidores/ revendedores, ou mesmo de fazer uso de peças que estejam em seu estoque, caso opte por tal. Se a MRS optar pela compra diretamente com o fabricante, ou seja, não realizá-la com a WABTEC, ficará esta última desobrigada a realizar o reparo, substituição e troubleshooting das peças compradas diretamente do fabricante. |
| 4.3-7 | Caso a WABTEC seja o fabricante original de determinada peça ou componente, esse item deverá ser adquirido junto à WABTEC, devendo esta manter seus preços compatíveis com os preços de produtos com qualidade e performance similar do mercado. |
| 4.3-8 | Sempre que possível, a WABTEC deverá ter controle, em banco de dados, do hardware de bordo indicando a data de expiração da garantia referente aos equipamentos adquiridos e de novas peças que venham a ser adquiridas na vigência deste Contrato. Este controle será feito em base de dados provida pela WABTEC. A MRS mantém sua própria base de dados para controle de garantia, mas poderá ter acesso ao banco de dados da WABTEC a qualquer tempo para fins de auditoria e comparação das informações. |
| 4.3-9 | Requisito cancelado. |
| 4.3-10 | Requisito cancelado. |

| 4.4 | ## Serviços de Reparos em Hardware |
| --- | --- |
| 4.4-1 | A WABTEC será responsável pelo reparo hardware de bordo para o I-ETMS Protect, fabricados pela WABTEC. Exclui-se desse escopo o rádio de dados GE MDS, o rádio de voz ICOM e periféricos, PNM (pRef), HOT (Head-of-train) e EOT (End-of-train). No caso de equipamento obsoletos, mas ainda em uso pela MRS, incluindo mas não se limitando ao bordo para o CBTC, a WABTEC deverá realizar o serviço de manutenção destes através de “reembaralhamento” de subcomponentes usados de propriedade da MRS, com o foco em recuperar o equipamento durante o período de transição firmado entre as partes. Para fins de esclarecimento, o reembaralhamento prevê o procedimento pelo qual os subitens de um componente — por exemplo, cartões (ou placas) do painel TMC4— são trocados entre componentes, de forma sistemática ou aleatória, até que o componente seja validado como apto para utilização, utilizando-se apenas subitens usados no estado em que se encontram. Esse processo visa garantir que todos os subitens sejam corretamente posicionados, testados ou verificados, assegurando a conformidade funcional e operacional do conjunto. O reembaralhamento não altera as características físicas ou técnicas dos subitens nem dos componentes. |
| 4.4-2 | Requisito cancelado. |
| 4.4-3 | A WABTEC realizará os reparos dos componentes desde que estejam em condições técnicas de reparo e que estejam ativos em sua base de fornecimento. A WABTEC se compromete, adicionalmente, a identificar fornecedores tecnicamente aptos a reparar componentes de outros fabricantes. |
| 4.4-4 | A WABTEC irá reparar os equipamentos de bordo conforme detalhado abaixo: |
| 4.4-4a | A WABTEC compromete-se a garantir que sua equipe de atendimento em campo de 2º nível (seção 4.2) executará todos os procedimentos cabíveis para reestabelecimento do funcionamento do equipamento de bordo nas instalações da MRS, antes de solicitar à MRS o envio de equipamentos de bordo avariados para reparo em seu laboratório de reparo no Brasil. |
| 4.4-4b | Requisito cancelado. |
| 4.4-4c | Para cada equipamento de bordo em que haja intervenção da WABTEC, sempre que solicitado pela MRS, deverá ser emitido um relatório contendo o descritivo de todas as atividades realizadas com os devidos testes, análises de causa, ensaios e resultados apurados. |
| 4.4-5 | Requisito cancelado. |
| 4.4-6 | A WABTEC deverá utilizar um sistema de monitoramento de reparos que contemple, mas não se limite a: sintoma, análise da causa raiz, data do reparo e procedimentos realizados, a fim de monitorar a confiabilidade dos equipamentos reparados devendo fornecê-los à MRS. |
| 4.4-7 | A MRS fornecerá acesso aos sistemas e indicadores de desempenho para acompanhamento da WABTEC. |
| 4.4-8 | A WABTEC deverá disponibilizar todos os recursos necessários às atividades de inspeção da MRS conforme acordo entre as Partes. São definidas como atividades de inspeção: Auditorias de SMS, Calibração e inspeções referentes aos requisitos técnicos dos serviços executados. |
| 4.4-9 | No caso de não conformidade do hardware com as especificações, a WABTEC seguirá o seu processo de emissão do Relatório de evento de qualidade (QER), Notificação de modificação de software (SCN), Notificação de modificação de hardware (HCN) e na Instrução para modificações de campo (FMI). Isso se aplica a peças que estão dentro e fora da garantia (em que a não conformidade impacte o desempenho do Sistema CBTC/PTC). Os serviços oferecidos nos termos da seção 4.4-9 serão sem custos para MRS se o hardware coberto ainda esteja em garantia. As reparações de hardware fora da garantia serão cobradas com base nos preços de reparação previstos no Anexo VI deste Contrato. |
| 4.4-10 | QER (Quality Event Recorder): O sistema de controle de não conformidade é um processo interno da WABTEC, onde são apresentados os desvios de qualidade. O sistema é responsável por documentar e monitorar todos os casos de não conformidade ocorridos com clientes da WABTEC. O sistema permite acompanhar os problemas dos clientes com reuniões semanais até o seu encerramento. SCN / HCN (Software/Hardware Change Notification): Sistema de solicitação de mudanças de Software e Hardware são documentos internos da WABTEC, que permitem que as unidades de negócios solicitem e documentem mudanças no Software e Hardware para solucionar defeitos e implementar soluções. Essas solicitações e notas normalmente são resultados das análises da causa raiz de um problema observados no campo. FMI (Field Modification Instruction): A instrução de modificação de campo é o documento e o processo pelo qual são implementadas as modificações de hardware ou software no campo por recursos da WABTEC. Uma vez que a modificação necessária é definida, o FMI é escrito para fornecer instruções / materiais / ferramentas / testes necessários para o time de campo implementar, testar e documentar a modificação. |
| 4.4-11 | O prazo para reparo de componentes de Hardware previstos no Objeto, será de até 30 dias contados a partir do recebimento pelo Laboratório de reparo da WABTEC, até a disponibilização dos mesmos para recolhimento da MRS. No entanto se comprovado mau uso, vandalismo e consequência de acidente como causas raízes do defeito, o prazo para contagem dos 30 dias mencionados acima se inicia após a autorização do reparo pela MRS. |
| 4.4-12 | O transporte dos equipamentos para as instalações da WABTEC e retorno para a MRS será de responsabilidade da MRS e inclui todas as taxas, impostos e demais despesas inerentes a este processo, incluindo as peças ainda cobertas por prazo de garantia. |
| 4.4-13 | A WABTEC incluirá os sintomas e análises de causas raiz no relatório mensal de hardware coberto nesse escopo de trabalho. |
| 4.4-14 | O manuseio dos materiais reparados ou defeituosos cobertos por esse escopo de trabalho deverá seguir as instruções previstas na seção 06 (seis). |
| 4.4-15 | Requisito cancelado. |
| 4.4-16 | A WABTEC deverá disponibilizar um recurso, em horário administrativo de segunda a sexta feira exceto feriado nacional, para manutenção e reparo dos hardwares de bordo no laboratório da WABTEC em Contagem-MG. A mão de obra associada ao reparo dos equipamentos de bordo (TMC5 e CDU) e reembaralhamento (bordo CBTC) estão contidas nesta cobertura contratual. Para todo material aplicado/trocado no reparo haverá um custo extra para a MRS conforme Anexo V. |
| 4.4-17 | Para equipamentos obsoletos incluindo, mas não se limitando ao equipamento de bordo CBTC, a WABTEC se reserva no direito de não fornecer peças de reposição nem efetuar reparo em componentes. No caso de acordo entre as Partes, a WABTEC poderá fazer reembaralhamento de peças. Tais equipamentos não estão sujeitos a garantia, com exceção do serviço executado, contudo a WABTEC se compromete a seguir todas as especificações e testes vigentes. |

| 4.5 | ## Serviços de Engenharia de Confiabilidade de Sistema |
| --- | --- |
| 4.5-1 | A WABTEC proverá serviços de Engenharia de Confiabilidade, em horário administrativo (08:00 até 17:00 do local de origem do prestador de serviço), exceto feriados americanos, que devem contemplar o seguinte: |
| 4.5-1a | Monitoramento dos dados de falhas e defeitos relativos ao hardware e software do Sistema e Subsistemas e análises para determinação de causa-raiz de cada incidente reportado, desde que classificadas como catastróficas, críticas e severas. |
| 4.5-1b | Elaboração da análise de falhas e defeitos, acompanhamento e atuação para melhoria dos indicadores de performance conforme estabelecido no Acordo de Nível de Serviço, além da confecção de relatórios de confiabilidade. Estes relatórios serão fornecidos para a MRS uma vez por mês em formato e conteúdo a ser acordado entre as partes. |
| 4.5-1c | A WABTEC apresentará dados e análises de falhas e defeitos dos ativos de hardware e software do Sistema e Subsistemas instalados nos trechos cobertos por esse Contrato ou em novas expansões cobertas por esse contrato. Não estão inclusos os ativos da rede de voz, nem o hardware de dados de telecom de nenhuma espécie, incluindo, mas não se limitado ao rádio MDS. |
| 4.5-1d | Trabalhar com OEM (Fabricante Original do Equipamento) e/ou outros parceiros para desenvolver o plano de recuperação e as ações corretivas para problemas causados por defeitos e falhas de hardware e software do Sistema, que não sejam fabricados pela WABTEC, exceto para rede de voz e hardware do rádio MDS. |
| 4.5-1e | A WABTEC organizará uma reunião mensal para tratamento e suporte às discussões relativas à confiabilidade do Sistema, o que inclui: dados de falhas e defeitos, análises de falhas e defeitos e desempenho do Sistema. Estas reuniões poderão ser via teleconferência ou videoconferência. Estas reuniões acontecerão no prazo de uma semana após emissão do relatório de falhas e defeitos pela WABTEC. |
| 4.5-1f | A WABTEC deverá analisar os dados coletados e propor atualizações do plano de manutenção, por escrito, para suportar o modelo de manutenção preditiva, preventiva e corretiva da MRS. Caberá à MRS a aceitação ou não do plano de manutenção proposto com base na disponibilidade de recursos humanos e/ou materiais ou ainda da disponibilidade de ativos. |
| 4.5-1g | A WABTEC e a MRS compartilharão os dados relativos à confiabilidade (dados de falhas e defeitos coletados, análise de causa raiz de falhas e defeitos e dados de reparação). As eventuais divergências entre os bancos de dados da WABTEC e da MRS deverão ser conciliadas pelas partes. Considerando a responsabilidade da MRS pelo CCM (Centro de Controle de Manutenção ou Help Desk, ou ainda primeiro nível de atendimento), a mesma incluirá todas as informações do chamado em seu sistema e as transmitirá via integração ao sistema de gestão de incidentes da WABTEC. Durante a execução do Contrato, caso haja mudanças na infraestrutura deste atendimento ou mesmo da arquitetura dos sistemas relacionados, as partes deverão avaliar novas soluções de integração dos dados. |
| 4.5-2 | É responsabilidade da MRS: Fornecer à WABTEC acesso aos sistemas da MRS para garantir a disponibilidade das informações de falhas e defeitos (isto é, dados de falha e defeitos coletados, análises de causa raiz de falhas e defeitos e informações de reparação) do Sistema. Isso inclui a possibilidade de automatizar a transferência de dados e logs do sistema em operação para ambiente cloud Wabtec. |
| 4.5-2a | Participar de teleconferências quando solicitado pela WABTEC. |
| 4.5-2b | A cada ocorrência do Sistema, a MRS deverá compartilhar com a WABTEC sua análise da investigação de possíveis causas, bem como todos os dados disponíveis referentes à operação ferroviária. |
| 4.5-2c | Garantir processos apropriados no campo para manuseio de componentes de hardware. |
| 4.5-2d | Garantir, ao enviar os componentes de hardware de bordo para reparo na WABTEC, que estes componentes estejam devidamente embalados de acordo com o procedimento “RMA” – Return Material Authorization – Autorização para Retorno de Material. A MRS irá cumprir o "RMA" - Return Material Authorization. A equipe de campo de bordo da WABTEC dará assistência a este processo. |
| 4.5-2e | Garantir a execução dos planos de manutenção preditiva e preventiva definidos para o Sistema, conforme procedimentos previamente disponibilizados pela WABTEC e validados pelas Partes. |

| 4.6 | ## Serviços para Subsistema de Sinalização e Controle |
| --- | --- |
| 4.6-1 | Será de responsabilidade da WABTEC prover, quando solicitado pela MRS, pessoal qualificado para execução de serviços de consultoria e/ou atendimento de quarto nível no segmento de sinalização, conforme definido no item 9.2 abaixo. Neste caso, a MRS irá emitir uma ordem de serviço para a realização da consultoria cabendo à WABTEC apresentar cotação baseada no cronograma, na quantidade e qualificação dos profissionais envolvidos, contendo o número total de horas a serem disponibilizadas, observado o preço unitário definido no Contrato. Se a WABTEC identificar que qualquer melhoria é necessária ao sistema, a WABTEC irá notificar a MRS por escrito, para que a mudança de escopo seja avaliada. |
| 4.6-2 | A determinação da quantidade de homens horas e quantidade de pessoas a ser utilizada na prestação do serviço deverá ser previamente aprovada pela MRS. A aprovação não deverá ser recusada injustificadamente. |
| 4.6-3 | A WABTEC deverá prover orçamentos detalhados, contemplando todos os recursos necessários à execução da atividade. |
| 4.6-4 | O critério de SLA para estes serviços deverá ser acordado entre as Partes previamente a realização dos mesmos. Um relatório escrito será providenciado para a MRS relatando a resolução do problema. Desta forma, não serão aplicados os itens da seção de SLA (5.1.2.3) à consultoria de sinalização. |
| 4.6-5 | A cotação apresentada pela WABTEC, nos termos da seção 4.6.3, deverá ser baseada na matriz de preços, quando aplicável, ou na planilha de preços unitários de homem-hora, constantes no Contrato. |
| 4.6-6 | Os serviços de configuração de WIU não fazem parte do escopo desse contrato. No entanto, quando solicitado pela MRS, a WABTEC poderá fornecer pessoal qualificado para execução de serviços de consultoria e/ou atendimento de quarto nível no segmento de sinalização, conforme definido no item 9.2 abaixo. |

| 4.7 | ## Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Licença de Uso de Software |
| --- | --- |
| 4.7-1a | É o serviço de manutenção corretiva e evolutiva de software, incluindo os Subsistemas de bordo, CCO e Telecom software, nos seguintes territórios, conforme os respectivos modos de operação vigentes na data de assinatura deste Contrato: Segmento; Modo de Operação. Ferrovia do Aço (FA); CBTC. Pombal Guaíba (PG); CBTC. Linha do Centro (LC); TWE. Vale do Paraíba + Planalto; CTC + Dark Territory (TMDS em ambos). Baixada Santista; Cremalheira + IPA + IRS; CTC + ATC (TMDS em ambos). Margem Esquerda (ME); PTC I-ETMS Protect + Satélite/LTE. Margem Direita (MD); PTC I-ETMS Protect + Satélite/LTE. |
| 4.7-1b | Em função da etapa do ciclo de vida prevista para a solução CBTC atualmente utilizada na MRS ao longo da vigência da Revisão D deste SOW, o tipo de suporte oferecido para os subsistemas da solução poderá sofrer variações em função de cada etapa, a saber: Período de transição: Nesta fase estarão em operação CBTC, o TWE (ou solução similar) e o sistema PTC para a ME e MD, sendo suportados pela Wabtec os seguintes componentes, conforme território: - CBTC/TWE (FA/PG/LC): Office, Bordo CBTC (análise de falhas), OCM1, RFM - PTC (ME/MD): Pacote Office, bordo I-ETMS Protect, OCM2 Esta fase compreende o período em que se inicia a circulação do primeiro bordo utilizando o software I-ETMS Protect, seja nas regiões da Baixada (ME/MD) ou no território legado (Ferrovia do Aço, Pombal Guaíba e Linha do Centro) e encerra-se a partir do descomissionamento do último bordo CBTC, seja de locomotiva ou de veículo auxiliar. Serão suportados os seguintes componentes conforme território: - CBTC/TWE (FA/PG/LC): Pacote Office, Bordo CBTC (análise de falhas), OCM1/2, RFM - PTC/TWE (FA/PG/LC): Pacote Office, Bordo I-ETMS Protect, OCM1/2, RFM - PTC (ME/MD): Pacote Office, bordo I-ETMS Protect, OCM2 Período pós transição: Esta fase inicia-se após o descomissionamento do último bordo CBTC e perdurará durante toda a vigência do Contrato. Nesta fase, há a expectativa de que nova solução retorne progressivamente à estabilidade observada no CBTC no seu último ano de operação exclusiva nos territórios FA,PG e LC. Nesta fase, a configuração da operação da MRS será conforme tabela abaixo: Segmento; Modo de Operação. Ferrovia do Aço (FA); PTC I-ETMS Protect + Rádio. Pombal Guaíba (PG); PTC I-ETMS Protect + Rádio. Linha do Centro (LC); TWE ou solução similar + Rádio. Vale do Paraíba + Planalto; CTC + Dark Territory (TMDS em ambos). Baixada Santista; Cremalheira + IPA + IRS; CTC + ATC (TMDS em ambos). ME; PTC I-ETMS Protect + Satélite/LTE. MD; PTC I-ETMS Protect + Satélite/LTE. |
| 4.7-2 | São parte desse escopo todos as aplicações (software) do Sistema que permitem a operacionalização dos territórios listados no item 4.7-1b. - Sistemas Office - Sistemas de TELECOM - Software do bordo I-ETMS Protect para locomotivas e veículos auxiliares - PTC Analytics |
| 4.7-3 | Serviço de Manutenção de Software |
| 4.7-3a | A WABTEC deverá prestar serviço de manutenção de software, sendo: - Serviços de programação (alteração no código fonte para corrigir uma não conformidade no software) e diagnósticos (identificação de falhas e/ou defeitos) que possam ser necessários para corrigir quaisquer falhas, defeitos ou erros nos softwares; - Todos os sistemas no escopo de SOW serão suportados pela equipe de especialistas da WABTEC. - Através da revisão D deste SOW, a WABTEC somente suportará o software de bordo CBTC no que tange análise de falhas, excluindo qualquer manutenção corretiva ou evolutiva deste software. - Ao software de bordo I-ETMS Protect, a WABTEC prestará suporte conforme escopo previsto nesse SOW. |
| 4.7-3b | A WABTEC deverá prestar o serviço de manutenção de softwares, abrangendo: O atendimento de terceiro e quarto níveis para correção de não conformidades com os requerimentos de funcionamento correto do Sistema implantado pelo Contrato Master e/ou demais contratos, expansões e white papers assinados entre as partes, conforme escopo deste SOW em conformidade com o SLA; |
| 4.7-3c | A recuperação de não conformidades descritas na seção 4.7-3b dos sistemas em conformidade com o item 9.2; |
| 4.7-3d | A atualização de versão de software e plug-ins implementados pela WABTEC que melhorem a qualidade ou corrijam falhas e defeitos do Sistema implantado pela WABTEC; e O fornecimento de releases programados para os componentes de software da solução, a serem implementados de acordo com o cronograma acordado entre as Partes, para corrigir falhas e defeitos médios e baixos (conforme definido no Acordo de Nível de Serviço), assim como manutenção de produtos. Releases com esse propósito nunca serão produzidos em frequência inferior a um ano, sendo o principal agente direcionador de seu conteúdo a manutenção dos indicadores de performance nos níveis definidos em contrato. A WABTEC deverá fornecer informações complementares sobre as correções ou bug-fixes, se assim for solicitado pela MRS. A WABTEC deverá monitorar o progresso das locomotivas de testes por um período a ser acordado com a MRS e se compromete a fornecer informações imediatamente após a descoberta de erros, conflitos ou falhas dos softwares novos. A WABTEC deverá, ainda, seguir um processo de gerenciamento de configuração padrão para o Sistema. Após os testes integrados entre Sistema e o Office, a WABTEC notificará a MRS da versão atualizada e fornecerá a lista de verificação dos testes no software relacionado, para que a MRS possa testar em seu laboratório |
| 4.7-3e | A WABTEC deverá desenvolver releases emergenciais para correção de problemas, em conformidade com o Acordo de Nível de Serviço deste Contrato de acordo com a seção 5.0. A depender do impacto gerado pelo problema em análise, como forma de mitigação, MRS e WABTEC trabalharão conjuntamente na definição de ações de contorno capazes de possibilitar o prosseguimento da operação em segurança. Nas hipóteses em que isso não for possível e o tempo de liberação do release emergencial não for compatível com a necessidade, as partes poderão, em comum acordo, optar por retornar à última versão estável da aplicação até que a solução definitiva esteja implantada. |
| 4.7-4 | A WABTEC deverá disponibilizar equipe 24 horas por 7 dias para atendimento aos chamados de terceiro nível, em conformidade com os itens 9.2 e 9.3. |
| 4.7-5 | Melhorias incrementais e expansões dos sistemas serão realizadas mediante novos contratos, change orders ou aditivos aos contratos existentes. |
| 4.7-6 | Todas as falhas e defeitos deverão ser reportados pela MRS mediante abertura de chamado via CCM. |
| 4.7-7 | A WABTEC utilizará os registros dos chamados para identificar quaisquer oportunidades de melhoria e deverá fornecer as atualizações necessárias, conforme acordado entre as Partes, nos releases de software. |
| 4.7-8 | Sobre o software I-ETMS Protect: O I-ETMS Protect, no âmbito deste contrato, exclusivamente está configurado como Software-as-a-Service, onde os serviços de manutenção desse software descritos neste item estão associados à sua licença de uso, sendo sua validade igual ao Termo desse Contrato. A MRS terá direito a releases pontuais para tratar defeitos conforme o Acordo de Nível de Serviço deste Contrato de acordo com a seção 5.0. No entanto, por se tratarem de softwares alinhados às baselines globais da WABTEC, convém salientar: - Em caso de defeito apresentado na operação na MRS, a WABTEC disponibilizará o software ajustado nos termos do SLA previsto no contrato para instalação em produção; - Em caso de defeito apresentado na operação de outras ferrovias e haver possibilidade do defeito também se manifestar na operação da MRS, a Wabtec disponibilizará o software ajustado nos termos do SLA previsto no contrato para instalação em produção; - Em caso de defeito apresentado na operação de outras ferrovias e não ser pertinente à operação da MRS, a MRS não receberá release pontual para atualização em produção; Sempre que aplicável, a WABTEC disponibilizará à MRS um release de software contendo a última versão do software homologado com os defeitos identificados corrigidos para instalação em produção com vistas a manter a operação da MRS alinhada à baseline global do software. Dessa forma, não será produzido nenhum release específico para a MRS exceto aqueles previstos anteriormente nessa cláusula. Releases demandados para atender às melhorias, serão discutidos em separado sob a forma de change orders. A WABTEC deverá entregar um documento com o plano de atualização de software com a identificação dos itens que serão modificados em cada release para validação da MRS. Uma vez aprovado, a WABTEC seguirá com os procedimentos para liberação do release. Durante os 30 (trinta) dias que sucedem a implementação do release, a MRS irá verificar a resolução dos itens de acordo com o plano e fornecer o aceite por escrito sob pena de aceitação tácita após transcorridos 30 (trinta) dias da implantação ou poderá apontar inconsistências no release que deverão ser corrigidos pela WABTEC. Neste caso, a WABTEC irá apresentar um plano em até 10 (dez) dias corridos para resolver as inconsistências. Especificamente para o software de bordo CBTC, apenas estão previstos serviços de análises de falha. Não estão previstos releases deste software em nenhuma hipótese, incluindo defeitos catastróficos. Caso haja alguma necessidade extraordinária e a MRS opte por um release de software do CBTC, tal tratativa se dará através de change order, ou seja, fora da cobertura deste SOW. A WABTEC se reserva o direito de oferecer suporte exclusivamente à última versão de software disponibilizada à MRS. Dessa forma, caso a MRS opte por não instalar determinado release, deverá estar ciente de que eventuais falhas decorrentes dessa versão não serão consideradas no indicador de performance. Além disso, a validade do SLA ficará suspensa até que a atualização seja devidamente realizada. |
| 4.7-9 | A WABTEC deverá garantir a compatibilidade com software de terceiros utilizados pela WABTEC para suportar as suas soluções existentes e que façam interface com o Sistema, sem qualquer custo adicional à MRS. Caso haja atualização de software de terceiro utilizado pela WABTEC, a WABTEC deverá informar a MRS sobre as evoluções e apresentar eventuais impactos ao Sistema. A implementação das atualizações necessárias para que o Sistema torne se novamente compatível com o software de terceiro deverá ser realizada pela WABTEC sem custo adicional à MRS de acordo com a cláusula 10.10 do Contrato. A WABTEC também fornecerá assistência para configurações, atualizações, instalações e melhorias nos ativos de rede, servidores, sistemas operacionais e bancos de dados que sejam necessários para o funcionamento do Sistema, inclusive softwares de terceiros. Esta atividade contempla aplicação de patches, scripts e atualizações nos componentes de hardware e software do Sistema. Software de terceiros (essa lista é meramente exemplificativa): - Operational system (Microsoft windows) - SQL database servers - Virtual machine - Microsoft .NET Framework As atualizações ou novos softwares da MRS que eventualmente façam interface com o Sistema da WABTEC, não se aplicam à regra acima citada. |
| 4.7-10 | Intencionalmente em branco |
| 4.7-11 | A WABTEC deverá fornecer à MRS um detalhamento dos releases e toda a documentação que garanta sua compatibilidade com os outros sistemas para cada release de software, assim como os executáveis. |
| 4.7-12 | As atualizações de software deverão passar por um teste de regressão completo, sempre que necessário, que garanta que falhas e defeitos resolvidos anteriormente não sejam replicadas em uma nova versão. A WABTEC deverá fornecer um relatório com o sumário dos segmentos dos testes de regressão. |
| 4.7-13 | A WABTEC deverá medir também a assertividade dos serviços executados com a medição do percentual de chamados com retrabalho. Serão definidos como retrabalhos os chamados que a causa do defeito é a mesma anteriormente identificada, testada e resolvida. Também será considerado como retrabalho a implantação de falhas em sistema já conhecidas e falhas nos testes de regressão. |
| 4.7-14 | A WABTEC deverá seguir as regras de segurança da informação estabelecidas pela MRS para ambientes de produção (através da ferramenta de acesso remoto) a ser formalizado por escrito com a WABTEC. Isso refere-se somente ao acesso externo aos sistemas. |
| 4.7-15 | Será de responsabilidade da MRS a instalação das versões de software disponibilizadas pela WABTEC em produção. Serão disponibilizados todos os “Release Notes” que irão incluir todas as modificações a serem implementadas com o devido detalhamento, resultados de testes em ambiente de laboratório e procedimentos de instalação. |
| 4.7-16 | Requisito cancelado. |
| 4.7-17 | Requisito cancelado. |
| 4.7-18 | Requisito cancelado. |
| 4.7-19 | "Melhorias evolutivas" são definidas como correções e evoluções de características existentes no Sistema no momento da aceitação final do Sistema, cuja implementação pela WABTEC está especificada nas cláusulas desta seção 4.7. "Melhorias incrementais" são definidas como o desenvolvimento de novos produtos ou novas funcionalidades não existentes no Sistema quando de sua aceitação final e não têm sua implementação prevista dentro do escopo deste contrato, devendo ser adquiridas mediante contratação de change orders ou de utilização de créditos de horas de serviço ou lista de priorização nos termos da cláusula 4.7-20. |
| 4.7-20 | A WABTEC deverá implantar correções de falhas e defeitos e aprimoramentos para alcançar os níveis de Performance definidos em comum acordo no Acordo de Nível de Serviço deste Contrato. |
| 4.7-21 | Requisito cancelado. |
| 4.7.1 | ### Configurações e Melhorias Relacionadas a Infraestrutura |
| 4.7.1-1 | A WABTEC fornecerá assistência para configurações, atualizações, instalações e melhorias nos ativos de rede, servidores, sistemas operacionais, bancos de dados, inclusive software de terceiros que impactam ou podem impactar o sistema CBTC ou PTC. Esta atividade contempla aplicação de patches, scripts e atualizações nos componentes do sistema. |
| 4.7.2 | ### Simuladores |
| 4.7.2-1 | A WABTEC fornecerá, em caso de necessidade para correto funcionamento do ambiente de testes integrados da MRS (LAB para testes de TMDS/Wayside/I-ETMS), atualizações para os simuladores previamente adquiridos e instalados no ambiente de laboratório, como por exemplo: ⦁ Field Simulator; ⦁ I-ETMS Simulator; ⦁ PTC Loader; ⦁ Locomotive ID Unlock Tool; ⦁ OPK injection Tool; ⦁ LSK Track Tool; ⦁ Debug Client; ⦁ Display Server; A WABTEC garantirá o suporte técnico, mas não será oferecida nenhuma garantia adicional ao ambiente de simulação e simuladores exceto se eventualmente já contemplada em outros instrumentos contratuais, os quais permanecerão sendo cobertos pelos mesmos. A instalação e configuração de novos softwares a serem testados, assim como as atualizações ou novas ferramentas de simulação, serão responsabilidade da MRS e poderão ser executadas com base na documentação fornecida juntamente com os produtos. Caso deseje, a MRS poderá contratar a WABTEC para execução desse serviço mediante uma Change Order, ou seja, fora da cobertura deste SOW. |
| 4.7.3 | ### Ferramenta de gestão de incidentes |
| 4.7.3-1 | A WABTEC utiliza uma ferramenta sistêmica para o apoio na gestão de confiabilidade e incidentes. Esta ferramenta é especialmente customizada para auxiliar o suporte a manutenção de sistemas tipo PTC. É responsabilidade da MRS o fornecimento de logs e informações relevantes, necessários para o registro e posterior análise de incidentes/problemas/eventos nesta ferramenta utilizada pela Wabtec, tais como: a) Descrição detalhada, identificador único (ID de controle da MRS) e classificação do problema ou evento, incluindo quaisquer mensagens exibidas na tela dos operadores; b) A hora e a data, o marco quilométrico, a subdivisão, prefixo, id da locomotiva comandante, nome do controlador e painel de despacho em que o problema ou evento ocorreu; c) Um resumo dos procedimentos de diagnóstico iniciais (se houver) realizados pela MRS em relação ao problema ou efeito relevante e os resultados de tais procedimentos; d) Se conhecido, a posição das locomotivas nos trens, líder e/ou remota; e) Logs dos componentes de HW/SW (quando disponível) envolvidos no evento tais como: CAD, COMM, CODE, BOS, MDM, OCM, Bordo, entre outros. f) Prints do CAD quando disponível e pertinente; g) Se possível, todos os dados do registrador de eventos, registros de incidentes e registros do Registrador de Dados para o período próximo ao evento; h) E qualquer dado/log adicional solicitado pela Wabtec para suportar a análise do evento. Mediante solicitação e análise das partes, é possível que seja feita uma avaliação sobre a possibilidade de implementação de integração sistêmica entre esta ferramenta da Wabtec e a utilizada pela MRS, mas isso não isenta a MRS da responsabilidade do fornecimento de logs/dados adicionais em caso de necessidade. Mensalmente haverá uma reunião para análise dos incidentes cadastrados nesta ferramenta e caso seja solicitado pela MRS, deverão ser disponibilizados pela WABTEC: Uma lista com as observações registradas no mês anterior com as seguintes informações: - Número e nome das observações; - Data de criação; - Descrição detalhada com as características do evento; - Identificação da causa; - Defeitos ou pré-defeitos relacionados; - Detalhes da análise; - Severidade. Caso solicitado, poderá ser fornecida também uma lista de defeitos com as seguintes informações: - Número e nome do defeito; - Data de criação; - Descrição detalhada com as características do defeito; - Ocorrências de referência; - Trechos de logs para evidenciar o defeito; - Trechos da ferrovia onde ocorre o defeito; - Informar se é replicável em laboratório; - Sintomas da falha; - Cenários observados; - Identificação da causa; - Status. |

| 4.8 | ## Treinamentos |
| --- | --- |
| 4.8-1 | Caso seja interesse da MRS a execução de algum treinamento, a MRS solicitará uma ordem de serviço com o escopo para o treinamento. A WABTEC deverá informar o preço inerente aos treinamentos preteridos pela MRS (horas, instrutor e materiais), abrangendo todos os aspectos da operação, manutenção, configuração do sistema. O material de treinamento escrito deverá conter informações sobre procedimentos operacionais, configurações, manutenção e troubleshooting. |

| 4.9 | ## Alterações de Documentações Técnicas |
| --- | --- |
| 4.9-1 | Caso a MRS solicite, a seu critério e por motivo imputável exclusivamente a ela, modificações da documentação existente referente ao Sistema, a MRS providenciará uma ordem de serviço à WABTEC. A WABTEC deverá apresentar para aprovação da MRS o orçamento para a referida atualização da documentação, descrevendo os serviços e materiais necessários. Em caso de qualquer atualização ou alteração no Sistema que implique em necessidade de modificação na documentação do Sistema, deverá esta modificação ser realizada pela WABTEC, sem custos adicionais para a MRS. |

| 4.10 | ## Expansões |
| --- | --- |
| 4.10-1 | Expansões em segmentos do Sistema já existente, mantendo-se necessariamente a mesma tecnologia e o mesmo Modo de Operação descrito no item 4.7.1-a(Ex.: Expansões de pátios, Expansões de terminais...), estão cobertas pelos termos estabelecidos nesse Contrato. Para qualquer outro tipo de expansão (outros segmentos, ou alteração de tecnologia em segmentos atuais, como por exemplo Vale do Paraíba), as expansões serão contratadas pela MRS sob demanda. Para ambos os casos a MRS providenciará as especificações técnicas dos serviços requeridos à WABTEC. A WABTEC deverá fornecer a proposta comercial para a MRS com os preços e cronograma para a referida expansão. Tal proposta somente será apresentada, mediante o recebimento formal da demanda da MRS com a referida especificação técnica. |
| 4.10- 2a | Para cada solução de expansão contratada pela MRS, acordada entre as Partes através de documento escrito, os períodos de operação assistida (para terceiro e quarto níveis) e garantias dos sistemas contratados seguirão o exposto abaixo: - O período de operação assistida para hardwares, assim como o regime de trabalho dos profissionais alocados na atividade, será definido pela MRS na documentação técnica da requisição. O período de operação assistida visa garantir que os equipamentos atinjam a métrica de performance acordada entre as Partes no Contrato. Caso não haja o atingimento do SLA por culpa exclusiva da WABTEC, a operação assistida deve prosseguir sem custos adicionais à MRS. - O período de operação assistida para softwares, assim como o regime de trabalho dos profissionais alocados na atividade, será definido pela MRS na documentação técnica da requisição. Uma vez cumpridas as especificações técnicas e alcançado o nível de performance acordado na operação assistida, será emitido pela MRS a aceitação final da referida expansão. Após aceite final os softwares e/ou hardwares contratados passarão a fazer parte deste Contrato de manutenção, desde que tais expansões sejam baseadas nas tecnologias já cobertas por esse contrato, não alterando a quantidade de instâncias de software já em operação e que não demandem novas mesas de despacho, novos subdivs ou territórios despachados a partir de outros centros de controle, que não o de Juiz de Fora e o da baixada Santista, independentemente de onde os mesmos estejam localizados fisicamente. Para Expansões que reflitam em quaisquer alterações significativas incluindo, mas não se limitando à expansão do território coberto por este SOW, alteração de Modo de Operação, ou tecnologia conforme item 4.7-1b ou de rotina de operação, estas deverão ser renegociadas para inclusão como escopo adicional neste Contrato. |
| 4.10-2b | Após o período de operação assistida, a equipe técnica da MRS deverá assumir as manutenções preventivas e corretivas, conforme exposto no item 9.2 do SOW. A WABTEC deverá manter uma equipe de especialistas durante o período de garantia, para apoio logístico ao Sistema. |
| 4.10- 2c | Para cada etapa a ser comissionada, desde que nenhuma desconformidade tenha sido apontada pela MRS (em conformidade com o Contrato), será dada pela MRS uma aceitação final atestando que todos os elementos que integram este comissionamento foram completamente aceitos, sem qualquer parcialidade ou ressalva, que garantem o pleno e adequado funcionamento das instalações. Este termo será aceito para início da contagem do período de garantia conforme a seção 5 (SLA de Performance e Confiabilidade) e definido no item 4.10-3 do SOW. |
| 4.10-2d | Requisito cancelado. |
| 4.10- 2e | Requisito cancelado. |
| 4.10- 2f | Caso haja a desativação de algum sistema, o procedimento ocorrerá em data a ser definida pela MRS, após os processos de comissionamento, aceitação, operação assistida e avaliação do desempenho do novo sistema de forma satisfatória. |
| 4.10-3 | O critério de SLA para os serviços de consultoria e ou expansão que eventualmente sejam contratados deverá ser acordado entre as partes previamente à realização dos serviços. Após incorporado ao Sistema o objeto da expansão, seu SLA passará a ser medido juntamente com o desempenho de todo o Sistema. No caso de adição de novos territórios ou modificações no modo de operação de um território existente e mudança tecnológica, deverá ser definido um critério específico de transição para que o SLA de tal expansão passe a ser medido juntamente com o desempenho de todo o sistema. |
| 4.10.1 | ### Expansões de Sinalização e Comunicação Dados |
| 4.10.1-1 | Requisito cancelado. |
| 4.10.2 | ### Expansões Bordos |
| 4.10.2-1 | Em toda instalação de novos kits de bordo adquiridos pela MRS, deverá ser disponibilizado pela WABTEC as últimas versões dos softwares de bordo adquiridas pela MRS. Caso os kits aplicados em instalações passadas não atendam aos requisitos mais atuais, seja em novas locomotivas ou veículos auxiliares, será exposto pela WABTEC à MRS as inconsistências para tratativa comercial. A negociação será formalizada mediante a uma change order executada pela MRS por escrito. |
| 4.10.2-2 | A MRS reserva-se o direito de solicitar um survey nos veículos auxiliares e locomotivas à WABTEC, cujos layouts e configurações necessários à quaisquer novas aplicações sejam diferentes das instalações atuais. Posteriormente deverá ser apresentado em forma de Design Review. Os serviços de survey físico serão realizados pelas equipes existentes conforme seção 4.2 deste documento. As demais atividades de survey, como a criação da lista de materiais e documentos de projeto serão feitos com base em um change order solicitado pela MRS. |
| 4.10.2-3 | Os orçamentos para as atividades de survey deverão ser aprovados pela MRS previamente à execução das atividades. |
| 4.10.3 | ### Expansões CCO |
| 4.10.3-1 | Requisito cancelado. |
| 4.10.3-2 | Requisito cancelado. |
| 4.11 | ## Serviços de atualização do Banco de Dados de Via (Track Database) |
| 4.11-1 | Requisito cancelado. |
| 4.11-2 | Os serviços de Track Database serão contratados sob demanda pela MRS conforme valores de homem-hora constantes no Contrato. |
| 4.11-3 | ## Requisito cancelado. |
| 4.11-4 | A atualização do Track Database poderá compreender as alterações de ajustar, excluir e inserir: - Mudanças de software vitais; - Mudanças de software WIU; - Perfil de via; - Elementos de via (travador elétrico, blocos, chaves, sinal, detectores de descarrilamento, desvios e outros elementos de via que possam servir de informação para o Sistema, etc.); - Alteração de velocidade; - Adição ao sistema de novos trechos, pátios, desvios ou ramais de clientes (Expansões); - Correção de grade. |
| 4.11-5 | As possíveis mudanças/atualizações no Track Database não estão limitadas aos exemplos acima mencionados. |
| 4.11-6 | A MRS será responsável por fornecer os dados de localização física e geográfica para todas as mudanças solicitadas. Caso a MRS solicite a Wabtec a realização do serviço, o mesmo será precificado via change order dependendo da disponibilidade de recursos da WABTEC. |
| 4.11-7 | No caso de contratação do serviço de Track Database, a WABTEC providenciará desenhos com a marcação das alterações para aprovação da MRS. Após aprovação das alterações pela MRS, a WABTEC apresentará um novo subdiv para teste em ambiente simulado. Após avaliação e aprovação da MRS, todos os veículos auxiliares e locomotivas receberão o novo subdiv. |
| 4.11-8 | É de responsabilidade da MRS o fornecimento dos dados de campo conforme as seções 4.11-4 e 4.11-6 acima, assim como quaisquer informações adicionais solicitadas pela WABTEC para a atualização do banco de dados de via. Caso a MRS solicite a Wabtec a realização do serviço, o mesmo será precificado via change order dependendo da disponibilidade de recursos da WABTEC. |
| 4.11-9 | A WABTEC manterá e fornecerá o banco de dados do Track Database e subdiv à MRS durante a vigência do Contrato, conforme atualizações dos mapeamentos fornecidas pela MRS. |
| 4.11-10 | Os testes de campo serão realizados pela MRS e, caso nestes testes a MRS e WABTEC identifiquem alguma não conformidade no serviço prestado pela WABTEC, esta deverá realizar as devidas correções sem custos adicionais para a MRS. |
| 4.11-11 | Quando contratada para a realização de atualização do banco de dados de via, a WABTEC validará o desempenho das alterações realizadas para garantir que apenas as mudanças acordadas com a MRS serão implementadas e que estas não impactarão o Acordo de Nível de Serviço. Os testes deverão ser realizados em um ambiente integrado de forma a garantir que não haverá impactos negativos ao ambiente de operação do Sistema. Os testes referidos nesta sessão deverão ser realizados e seus resultados, acompanhados das conclusões da WABTEC, deverão ser apresentados à MRS dentro do prazo a ser acordado entre as Partes. A WABTEC será responsável pelo gerenciamento de todos os elementos necessários à atualização do Track Database, excetuando-se a coleta dos dados de campo mencionados no item 4.11-4, tais como waysides e WIU, que deverão ser fornecidos pela MRS conforme disposto no item 4.11-6. Caso a WABTEC seja contratada pela MRS para realizar a coleta dos dados de campo, a responsabilidade por esse serviço também será assumida pela WABTEC. Os testes de campo serão realizados pela MRS. |
| 4.12 | ## Serviços de Pronto Atendimento a Falhas e Defeitos de Sistema (CCM) |
| 4.12- 1a | A MRS é responsável por prover os serviços de Pronto Atendimento e Help Desk (CCM)com recursos próprios, através das análises e na utilização das seguintes ferramentas: - Admin Client - Debug Client - Google Earth - Wabtec One - Links View – OCM - MDM - RFM - TMDS Web |
| 4.12-1b | Requisito cancelado. |
| 4.12- 1c | Requisito cancelado. |
| 4.12-1d | Requisito cancelado. |
| 4.12.2 | Requisito cancelado. |
| 4.12.3 | Quando iniciar uma solicitação de serviços, o representante da MRS deve fornecer as seguintes informações ao responsável pelo atendimento por parte da WABTEC: - Nome e matrícula da pessoa que está reportado a ocorrência - Um meio de contato da referida pessoa - telefone de contato, canal de rádio e/ou email - Prefixo do trem - Data e horário da falha ou defeito (fuso horário de Brasília) - Descrição do sintoma da falha ou defeito e impacto do problema de forma clara - Localização do evento - Número da locomotiva - Causa principal, ex: bordo caiu para isolado, falha na inicialização, não recebe licença, penalidade, etc. Todos os chamados abertos no CCM terão um registro correspondente da confiabilidade da WABTEC. |
| 4.12-4 | Outras informações técnicas a serem enviadas pela MRS devem seguir o procedimento conforme a seção 9.1. Adicionalmente às informações descritas no item 4.12-3, é boa prática coletar as seguintes informações de modo a facilitar o trabalho de triagem e análise de confiabilidade: - Na descrição do sintoma da falha ou defeito, sempre que possível informar, o relato do operador, do controlador, bem como a informação vista pelo atendente e o que foi realizado para solucionar a falha; - Segmento potencialmente responsável pela tratativa final à ocorrência. Para isso, têm os seguintes grupos: Communications, Office, On-board HW, On-board SW, Sinalização ou Subdiv; - No caso problema de On-board HW, informar se foi necessário ocorrência para atendimento da locomotiva, confirmando se foi aberta restrição para a mesma; - Inserir logs do PTC Analytics do momento da falha e caso o PTC Analytics esteja indisponível, faz-se fundamental a inclusão dos logs do RFM; - Dentro das possibilidades: inserir screenshots do TMDS, do Bordo e do Google Earth e RFM, bem como o KML da locomotiva. A MRS deverá prover os dados da falha ou do defeito e logs solicitados pela WABTEC necessários para realizar o serviço de engenharia de confiabilidade. Outras informações também poderão ser solicitadas pela WABTEC como necessárias para realizar o serviço de suporte. |
| 4.12-5 | A WABTEC não será penalizada, caso não consiga determinar a causa raiz de falhas, se a MRS não cumprir os requisitos contratuais estabelecidos entre as Partes na seção 9.1. |
| 4.12-6 | Requisito cancelado. |
| 4.12-7 | Requisito cancelado. |
| 4.13 | ## Tratamento de SSR (Solicitação de Serviço de Reparo) |
| 4.13-1 | Todas as SSRs abertas serão tratadas na reunião mensal de conciliação do contrato. A SSR será incluída na reunião subsequente à sua abertura, desde que haja um intervalo mínimo de 15 (quinze) dias entre a data de abertura e a data prevista para a reunião. Caso o intervalo seja inferior a 15 (quinze) dias, a SSR será tratada na reunião seguinte, salvo quando o impacto for classificado como Catastrófico, Crítico ou Severo, hipótese em que a MRS deverá escalar o tema diretamente ao Gestor do Contrato. |
| 4.13-2 | Na reunião de conciliação, caberá à Wabtec apresentar parecer técnico contendo: (i) entendimento sobre o mecanismo da falha; (ii) análise da causa raiz; (iii) sugestão de ações de contorno a serem aplicadas até a disponibilização de novo release de software; e (iv) definição da categoria de defeito aplicável à SSR. |
| 4.13-3 | Na reunião mensal subsequente, a Wabtec deverá apresentar previsão para a solução definitiva, salvo quando a categoria do defeito exigir prazo inferior. |
| 4.13-4 | Caso não seja possível atingir consenso técnico durante a reunião de conciliação, as partes deverão escalar o tema para a Conciliação Gerencial, conforme previsto no contrato. |

# Acordo de Nível de Serviço (SLA de Performance)

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 5.0-1 | Esta seção apresenta o Acordo de Nível de Serviço, que formaliza as definições estabelecidas entre a MRS e a WABTEC no que tange ao alinhamento das expectativas e prioridades, definindo papéis e responsabilidades de ambas as Partes e o nível de performance do Sistema e dos serviços a serem entregues pela WABTEC à MRS. |
| 5.0-2 | ## Requisito cancelado. |
| 5.1 | Acordo de Nível de Serviço (“SLA de Performance”) |
| 5.1.1 | Objetivos |
| 5.1.1- 1a | A WABTEC deverá executar serviços diretamente relacionados ao Objeto do Contrato com o objetivo de: - Atendimento – ao receber uma solicitação de atendimento oriunda do CCM, registrar a ocorrência e fornecer o número de identificação com o respectivo prazo para solução ou resposta. |
| 5.1.1-1b | - Solução – reestabelecimento da operação do Sistema, garantindo o pleno funcionamento de seus subsistemas, sempre que a mesma venha a ser interrompida por Falha ou Defeito que gere mal funcionamento dos seus módulos de programa podendo ser provisória ou definitiva. |
| 5.1.1- 1c | - Recuperação de não conformidade – efetuar as correções das Falhas e Defeitos que o Sistema venha a apresentar. |
| 5.1.1-1d | - Suporte - fornecer esclarecimento de dúvidas quanto ao uso e funcionamento dos produtos e serviços fornecidos e atuar conjuntamente no local ou remotamente para o restabelecimento dos sistemas. |
| 5.1.1- 1e | - Consultoria em sinalização/Telecom dados – fornecer serviço especializado em caso de demandas da MRS para os subsistemas de sinalização e/ou telecom dados, não resolvidas pela MRS pelo atendimento do nível 1 até o nível 3, conforme a seção 9.1-2 e 9.1-3 abaixo. |
| 5.1.1- 1f | - Engenharia de confiabilidade – estudo de confiabilidade do Sistema implementado pela WABTEC, a fim de garantir a retroalimentação do plano de manutenção preditivo e preventivo, bem como a correta análise de Falhas para determinar e tratar a causa raiz das ocorrências reportadas para as Falhas catastróficas, críticas e severas, permitindo correções e Melhorias Evolutivas do Sistema. |
| 5.1.2 | Procedimentos |
| 5.1.2.1 | #### Processos de Atendimento e Execução |
| 5.1.2.1 -1 | O atendimento de chamados ou ocorrências de Falha ou Defeito do Sistema a ser provido pela WABTEC deverá ser diferenciado de acordo com a criticidade conforme o quadro 5.1.2.3. |
| 5.1.2.1 -2 | Desta forma deverão ser estabelecidos níveis de criticidade de chamados e deverão ser estabelecidos os procedimentos de atendimento a serem seguidos de acordo com seu nível de criticidade. |

| 5.1.2.2 | #### Nível de Criticidade de Chamados |
| --- | --- |
| 5.1.2.2 -1 | Os níveis de criticidade de chamados estarão associados ao impacto que um evento de exceção causará à operação da ferrovia. Um evento cujo resultado cause Falha no servidor de comunicação será considerado como um chamado crítico e será priorizado de acordo com seu nível de criticidade. Um evento que cause uma indisponibilidade parcial (por exemplo, um equipamento com defeito em um pátio) será classificado como um chamado com menor nível de criticidade e assim por diante. O exato nível de criticidade por falha será definido conforme o quadro 5.1.2.3 |

| 5.1.2.3 | #### Nível de Criticidade |
| --- | --- |
| 5.1.2.3 -1a | As Falhas de software serão definidas por seu nível de criticidade de acordo com as definições e exemplos abaixo: |

5.1.2.3: Programas Defeito Categorias

| Tipo | Descrição | Solução Intermediária | Solução Definitiva | Entrega do SW na data acordada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catastrófico | Falhas que impactam significativamente as operações ferroviárias em toda a malha ou causem grandes interrupções operacionais ao restringir a circulação de todos os trens. Tais falhas podem parar todos os serviços ferroviários ou tornar funcionalidades operacionais críticas indisponíveis. Além disso, falhas que afetam a segurança e integridade do sistema (falhas vitais) também podem ser consideradas catastróficas, dependendo da gravidade e impacto potencial. | ≤120 minutos | 15 dias corridos (desconsideram tempo de implantação em campo) | Compromisso de entrega com data fixa |
| Crítico | Falhas que afetam operações ferroviárias em uma área geográfica ou região operacional específica (região de controle). O movimento de trens em outras regiões não é afetado. Essas falhas causam paralisação ou movimento com velocidade reduzida de todos os trens em uma determinada região. Incluem também a possível perda de serviços não essenciais ao movimento dos trens. | 6 horas | 30 dias corridos (desconsideram tempo de implantação em campo) | Compromisso de entrega com data fixa |
| Severo | Defeito que faz o sistema não atender a um requisito, interrompendo funcionalidades/operações. Existe uma solução alternativa, mas apenas operações limitadas podem continuar. Afeta mais de 5% das operações ferroviárias. | 48 horas | 45 dias corridos (desconsideram tempo de implantação em campo) | Compromisso de entrega com data fixa |
| Médias | São as Falhas que afetam o movimento ou a disponibilidade de um trem, por uma locomotiva, por um ponto de controle ou por um intertravamento. Afeta levemente as operações ferroviárias e pode causar algum atraso às operações do Sistema ou alguma perda de informação pouco importante. | 30 dias | Próxima liberação programada com base na priorização mutuamente acordada | Próxima liberação programada com base na priorização mutuamente acordada |
| Baixas | São as Falhas que não têm impacto significativo sobre a operação, porém, tornam indisponíveis funções de apoio ou complementares ao resto do processo de operação. Tipicamente isto poderia envolver a Falha de um componente de hardware ou software redundante que ainda permite a unidade operar em capacidade total. | Não aplicável | Próxima liberação programada com base na priorização mutuamente acordada | Próxima liberação programada com base na priorização mutuamente acordada |

| 5.1.2.4 |  | #### Procedimentos de Atendimento |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2.4-1 |  | WABTEC, em conjunto com a MRS, providenciará a matriz de responsabilidades visando deixar claro as atuações das equipes de atendimento (Anexo 9.1). E, para facilitar a identificação e solução de Falhas, a WABTEC deverá fornecer e manter atualizado os manuais e procedimentos para monitoramento e testes de integridade dos componentes dos sistemas para que a MRS cumpra com os requisitos antes de fazer uma abertura de chamado para a WABTEC. Os procedimentos de aceite dos chamados estão listados no anexo 9.4 abaixo. |
| 5.1.2.4-2 | Os tempos de atendimento definidos acima desconsideram o tempo de deslocamento e de implementação da solução em campo. |  |
| 5.1.2.4-3 | Se a MRS não conseguir sanar uma Falha após a triagem nos níveis de sua responsabilidade, ela escalonará para o Nível 3 ou 4 (dependendo do subsistema afetado) da WABTEC enviando, todas as informações disponíveis ao fornecedor para diagnóstico e resolução do problema. Nas situações em que houver escalonamento do problema para os níveis acima, cuja responsabilidade pelo atendimento seja da MRS, a mesma se compromete a enviar os procedimentos e ações realizadas para resolução do problema. O tempo de resposta definido para a WABTEC não iniciará a contagem até o recebimento das informações definidas na seção 9.4. |  |
| 5.1.2.4-4 | Caso a Falha do sistema seja classificada como catastrófica, a WABTEC se compromete a iniciar todos os procedimentos de tratamento e análise da Falha assim que for acionada, desde que tenha recebido ao menos as informações constantes no item 4.12.3. |  |

| 5.1.3 | #### Definições e Indicadores |
| --- | --- |
| 5.1.3.1 | #### Prazo de Solução Intermediária |
| 5.1.3.1-1 | Este indicador mede o número de ocorrências e o prazo de solução dos chamados abertos pela MRS para restabelecimento das condições operacionais no período. Entende-se por prazo de solução, o tempo gasto da hora que a ocorrência foi direcionada ao terceiro nível da WABTEC e imputada no sistema, exceto em hardware de bordo que se inicia no segundo nível, até o restabelecimento da condição operacional. |
| 5.1.3.1-2 | Prazo para solução intermediária: #; Tipo de falha; # de ocorrências que falharam no tempo de resposta acordado (por mês). 1; Catastrófico; 0. 2; Crítico; < 2. 3; Severo; < 3. 4; Médio; < 5. O período é definido com o calendário mensal. A aderência ao quadro será medida conforme a criticidade dos chamados após o recebimento das informações pela WABTEC. |
| 5.1.3.1-3 | Falhas classificadas como baixas não serão consideradas para efeito de cálculo deste indicador. |
| 5.1.3.1-4 | O prazo de Solução intermediária será calculado em todas as ocorrências abertas, excluindo apenas as Falhas classificadas como baixas, conforme cláusula 5.1.3.2-3, iniciando-se no momento em que a ocorrência for informada pela MRS e finalizando com a validação da MRS em relação à solução intermediária do problema e migração da ocorrência de Falha para Defeito. Entende-se como Solução do problema o restabelecimento das condições operacionais do Sistema. |
| 5.1.3.1-5 | Reuniões mensais de análise da performance serão realizadas entre a MRS e a WABTEC para garantir transparência a respeito dos resultados apurados para os indicadores de performance calculados mensalmente. |
| 5.1.3.2 | #### Prazo de Solução Definitiva |
| 5.1.3.2-1 | Este indicador mede o número de ocorrências e o prazo de solução dos chamados abertos pela MRS até eliminar a causa raiz das Falhas. Entende-se por prazo de solução, o tempo gasto da hora que a ocorrência foi direcionada ao terceiro nível da WABTEC e imputada no sistema, exceto em hardware de bordo que se inicia no segundo nível, até o restabelecimento da condição operacional. |
| 5.1.3.2-2 | Prazo para solução definitiva: #; Tipo de falha; # de ocorrências que falharam ao atingir o tempo de resposta (por mês). 1; Catastrófico; 0. 2; Crítico; < 2. 3; Severo; < 3. O período é definido com o calendário mensal. A aderência ao quadro será medida conforme a criticidade dos chamados após o recebimento das informações pela WABTEC. A cada implementação de novo release, incluindo mas não se limitando ao release do PTC ME, PTC MD, e a atualização do sistema CBTC, a tabela acima ficará suspensa a título de carência, por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. O prazo será contado a partir da implementação do release. |
| 5.1.3.2-4 | O prazo de Solução definitiva será calculado em todas as ocorrências abertas pela WABTEC, excluindo apenas as falhas classificadas como baixas e médias, iniciando-se no momento da abertura da ocorrência e finalizando com a validação da MRS em relação à solução definitiva do problema e fechamento no sistema. Entende-se como Solução do problema o restabelecimento das condições do Sistema. |
| 5.1.3.2-4 | Reuniões mensais de análise de performance serão realizadas entre a MRS e a WABTEC para garantir transparência a respeito dos resultados apurados para os indicadores de performance calculados mensalmente. |
| 5.1.3.3 | #### Índice de Retrabalho |
| 5.1.3.3-1 | Este indicador mede o percentual referente ao índice de retrabalho das solicitações/chamados realizados pela MRS. Serão definidos como retrabalhos os chamados em que a MRS evidenciar que foi executado mais de uma vez a mesma versão de teste para a mesma causa após solução definitiva. Também será considerada como retrabalho a implantação de Falhas em sistema já conhecidas, por falta de testes de regressão conforme definido no item 5.1.3.3-3. A WABTEC não será penalizada se demonstrar que a causa raiz é diferente. |
| 5.1.3.3-2 | A WABTEC irá providenciar uma cópia para a MRS dos resultados do plano de teste para cada nova release do Sistema. |
| 5.1.3.3-3 | Teste de Regressão: processo de execução de todos os procedimentos de testes para atendimento dos requisitos específicos do Sistema implantado na MRS a partir da implementação de cada novo release de qualquer software do Sistema, bem como procedimentos de teste de integração do Sistema. Todos os requisitos da MRS, mesmo aqueles não diretamente impactados por uma versão de manutenção, serão sujeitos à verificação e validação. Os procedimentos de testes incluem todos os testes positivos e negativos para cada requisito. |
| 5.1.3.3-4 | O retrabalho será calculado após a entrega pela WABTEC à MRS da solução final e teste da mesma pela MRS. |
| 5.1.3.3-4 | Reuniões mensais de análise de performance serão realizadas entre a MRS e a WABTEC para garantir transparência a respeito dos resultados apurados para os indicadores de performance calculados mensalmente. |
| 5.1.3.4 | #### Impacto Operacional |
| 5.1.3.4-1 | Esse indicador mede a performance do Sistema, sendo definido como o percentual de trens com impacto operacional sobre os trens ativados pelo sistema. O indicador será apurado mensalmente. A performance do Sistema considera todo trem ativado (log in) com atraso causado por um Defeito ou Falha no Sistema, excluindo-se os trens expurgados em comum acordo. Consideram-se todos os eventos de todos os subsistemas, considerando os termos deste SOW. |
| 5.1.3.4-2 | A performance do Sistema será mensurada baseada na taxa do impacto operacional, sendo: Número de eventos de trem-hora parado PIO = ____________________________________________________________________ X 100 Número de trens ativados Número de trens ativados: será contabilizado como uma ativação cada prefixo de trem criado entre uma origem e um destino fixos, não sendo contabilizadas novas ativações ao longo deste percurso caso haja Falhas ou paradas, excluindo expurgos. Número de eventos de trem-hora parado: trens penalizados por uma Falha de PTC excluindo expurgos. Consideram-se todos os eventos de todos os subsistemas. Falha cuja causa raiz seja oriunda do sistema de bordo CBTC (hardware e software) não será contabilizada para fins de performance. Falhas oriundas por mudanças na rotina de operação da malha da MRS, tal como, mas não se limitando a inversão do carrossel do minério, são passíveis de exclusão, cabendo às partes discutir e em comum acordo estabelecer os expurgos. Para qualquer grande mudança operacional que seja definitiva as partes concordam em redefinir o indicador com base em um tempo de carência a ser estabelecido. |
| 5.1.3.4-3 | O Sistema também terá sua performance mensurada pela taxa de confiabilidade, sendo: Número de ocorrências PIO = ____________________________________________________________X 100 Número de trens ativados Número de ocorrências: Falha ou Defeito que é registrado no Sistema CMRO da MRS. Para cada ocorrência deve existir uma observação registrada no sistema da WABTEC. Número de trens ativados: Será contabilizado como uma ativação cada prefixo de trem criado entre uma origem e um destino fixos, não sendo contabilizadas novas ativações ao longo deste percurso caso haja Falhas ou paradas. Falha cuja causa raiz seja oriunda do sistema de bordo CBTC (hardware e software) não será contabilizada para fins de performance. Falhas oriundas por mudanças na rotina de operação da malha da MRS, tal como, mas não se limitando a inversão do carrossel do minério, são passíveis de exclusão, cabendo as partes discutir e em comum acordo estabelecer os expurgos. Para qualquer grande mudança operacional que seja definitiva as partes concordam em redefinir o indicador com base em um tempo de carência a ser estabelecido. |
| 5.1.3.4-4 | A partir de dados diários e relatórios semanais deve-se apurar o nível de serviço mensalmente. |
| 5.1.3.4-5 | Reuniões mensais de análise de performance serão realizadas entre a MRS e a WABTEC para garantir transparência a respeito dos resultados apurados para os indicadores de performance calculados mensalmente. |
| 5.1.3.4-6 | Destaca-se que o território com a nova tecnologia I-ETMS Protect começará a ser medido pelas métricas em questão somente mediante início do uso do mesmo na Baixada Santista ou da entrega do Projeto Upgrade do território legado, o que ocorrer primeiro, após a assinatura deste Contrato. Durante todo o termo do Contrato, as regiões da Baixada Santista e do território legado terão suas medições realizadas isoladamente. |
| 5.2 | #### SLA de Confiabilidade de Hardware para expansão |
| 5.2-1 | Será medida a confiabilidade dos hardwares, dos serviços de expansão a serem contratados conforme essa especificação, mediante a apuração da taxa Falhas por ativos durante um período de apuração para efeito de Aceite final do sistema expandido. Uma vez o hardware completamente aceito pela MRS após o período de operação assistida, a confiabilidade do sistema será mensurada conforme a fórmula da seção 5.1.3.4-3 e a MRS será responsável pela manutenção do hardware. |
| 5.2-2 | As medições de confiabilidade dos Sistemas serão calculadas com base em Falhas de qualquer componente dentro de uma determinada configuração. |
| 5.2-3 | Somente o hardware de bordo para o software I-ETMS Protect fará parte do cálculo do indicador de confiabilidade. |
| 5.2-4 | A fórmula de cálculo da taxa de falha de hardware será número de Falhas dividido pelo número de ativos, conforme demonstrado abaixo. Número de Falhas Tx de Falha de hardware = _____________________________________________________________ Número de ativos x tempo de operação (horas) Falhas cujas causa raiz sejam oriundas do sistema de bordo CBTC (hardware e software) não serão contabilizadas para fins de performance. |
| 5.2.1 | #### Critérios de Aceitação de Falha para Hardware |
| 5.2.1-1 | Uma Falha de unidade funcional deve ser definida como uma Falha que impede ou retarda o fluxo normal dos usuários do Sistema ou qualquer outro sistema implementado conforme o escopo coberto por esse Contrato. Uma Falha também é definida como sendo toda perda de função ou de performance de um determinado equipamento, subsistema ou sistema implementados pelo Contrato, exceto aqueles em que a responsabilidade de manutenção é da MRS. Quando uma unidade de equipamento apresentar Falha e outra redundante assumir as mesmas funcionalidades sem impacto aos sistemas, mantendo o fluxo normal dos usuários, essa Falha não será considerada com uma Falha funcional para efeito do cálculo do SLA. Se equipamentos de expansão forem comprados diretamente pela MRS, esses não farão parte da mensuração de Falhas para critérios de confiabilidade do Sistema. |
| 5.2.1-2 | Apenas Falhas funcionais devem ser aceitas para utilização na medição dos índices de confiabilidade. |
| 5.2.1-3 | Para efeitos de SLA, a Falha funcional de uma determinada unidade que está incluída na definição de linha férrea (Baixada Santista, Ferrovia do Aço, Linha do Centro, Pombal a Guaíba, Vale do Paraíba e Planalto) constitui uma falha funcional desta. |
| 5.2.1-4 | Falhas de força maior, erro do operador, vandalismo, incêndios, acidentes não devem ser incluídos na contagem de falha. |
| 5.2.1-5 | Para fins de validação da base de dados para a medição de SLA de confiabilidade, os sintomas, modo de falha e circunstâncias de Falha e de reparação para restaurar a função, devem ser registrados para cada Falha e o registro deve ser fornecido para a WABTEC. |
| 5.2.1-6 | As Partes empreenderão análise de causa raíz para Falhas catastróficas, críticas ou severas e também para Falhas de Hardware em comum acordo para determinar a causa da Falha. Os custos de análise de causa raíz estão incluídos no preço proposto pela WABTEC para o escopo deste contrato. |
| 5.2.1-7 | Serão realizadas reuniões de reconciliação mensal para acordar e calcular a performance mensal do sistema. As Partes irão acordar se as Falhas operacionais de Hardware serão consideradas ou não para fins de cálculo das fórmulas acima descritas. |
| 5.2.1.1 | #### Valores de Referência Para O Sistema |
| 5.2.1.1-1 | A confiabilidade para as classes de equipamento indicado na tabela a seguir é a taxa de Falhas estimada dessa classe de equipamento. O MTBF é calculado como R/T, onde R é o número de Falhas e T é o tempo total de operação. |

| Sistemas (equipamentos) | Classe de Equipamentos | MTBF (a ser informado pela WABTEC) | Taxa de Falhas |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsistema de Bordo | Equipamento de Bordo (TMC5) | 65.000 hrs | 0.0000154 |
|  | Equipamento de Bordo (CDU) | 100.000 hrs | 0.000010 |

# Embalagem, Armazenagem, Transporte e Seguro

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 6.0-1 | A logística de fornecimento deverá considerar os seguintes aspectos: - Aquisição dos produtos/materiais pela WABTEC conforme seção 4.3; - Embalagem e transporte dos produtos/materiais; - Recebimento, inspeção e armazenamento na MRS; - Desembalagem e instalação nos locais previstos na MRS conforme seção 4.3. |
| 6.0-2 | Requisito cancelado. |
| 6.0-3 | Requisito cancelado. |
| 6.0-4 | A embalagem deverá ser adequada a cada tipo de equipamento, módulo e material, contendo todos os dados necessários à sua identificação. Pequenas peças são identificas através de etiquetas a elas fixadas, indicando o número do equipamento ou item ao qual pertencem. Cada volume de material/produto fornecido deverá conter, na parte externa da embalagem, uma descrição dos materiais com os “part number” do fabricante e as respectivas descrições detalhadas dos produtos contidos no volume. A WABTEC será responsável por qualquer dano ou perda decorrente do processo de embalagem, transporte (desde que contratado pela WABTEC), manuseio ou falta de cuidado até a data da entrega, culminando com a transferência da propriedade do equipamento. A MRS irá inspecionar e notificar se algum dano ocorreu em até 15 dias da data de recebimento do item. Todos os produtos devem ser despachados conforme as caixas padrão da WABTEC. A MRS irá assegurar o uso dessas caixas padrão da WABTEC para enviar o material, ou no caso de um reparo. Caso isso não ocorra a MRS irá arcar com todos os custos dos itens danificados ou perdas devido a utilização de método impróprio para embalagem. |
| 6.0-5 | Os métodos de embarque devem proteger adequadamente todas as partes do seu conteúdo contra possíveis danos durante o embarque, transporte e desembarque, inclusive a prova d’água e umidade. Todas as superfícies metálicas acabadas devem ser apropriadamente encobertas ou de outra forma protegidas contra avarias durante o transporte e a instalação. Peças estruturais de pequeno porte e outros componentes pequenos, independentes, devem ser embalados em caixas ou engradados, não devendo ser fixado ao equipamento correspondente por meio de arame, fita adesiva ou outro meio similar. |
| 6.0-6 | Todas as embalagens, quando necessário, devem ser providas de meios para manuseio, carga e descarga, inclusive dispositivos para suspensão por guindastes, macacos ou empilhadeira. |
| 6.0-7 | Todas as pequenas peças ou partes devem ser acondicionadas em embalagens à prova d’água. Todos os volumes devem apresentar indicativo de posição e fragilidade (quando aplicável), endereço do local de entrega e da WABTEC, número, equipamento e item correspondente com part number da WABTEC e MRS, os pesos brutos e líquidos, além de apresentá-lo as informações solicitadas nessa seção sem que seja necessário abrir a embalagem. |
| 6.0-8 | Equipamentos e materiais com locais de entrega distintos devem ser embalados separadamente. Sempre que possível, todas as partes correspondentes a um mesmo equipamento ou subconjunto devem ser embarcados ao mesmo tempo. |
| 6.0-9 | Requisito cancelado. |
| 6.0-10 | No caso do acesso ao local de entrega ser inviável por rodovia, e a WABTEC ser a fornecedora dos itens, o WABTEC deverá acordar com a MRS, em tempo hábil, a logística a ser adotada. A WABTEC não será responsável por atrasos decorrentes de tal impossibilidade, mas deve trabalhar com a MRS para entregar o produto de maneira adequada. |
| 6.0-11 | O projeto, fabricação, embalagem, transporte, montagem, instalação, ensaios e testes e seus materiais, equipamentos e sistemas (hardware e software) e serviços, bem como suas documentações, devem ser concebidos envolvendo-se os aspectos necessários, a fim de se evitar a possibilidade de ferimentos ou risco de vida aos usuários, aos profissionais que operam ou fazem a instalação e manutenção do Sistema, bem como danos aos equipamentos e ao material rodante. |

# Normas Aplicáveis

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 7.0-1 | Os serviços, equipamentos e materiais que serão fornecidos, devem obedecer às recomendações de Normas Brasileiras e Normas Internacionais listadas nessa seção, segundo suas últimas edições da data de assinatura do Contrato. Sempre que for aplicável, devem ser adotadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. |
| 7.1 | #### Normas Internacionais |
| 7.1-1 | - AAR - American Association of Railroads; - AISC - American Institute of Steel Construction; - ANSI - American National Standards Institute; - AREMA - American Railway and Maintenance of Way Association; - ASTM - American Society for Testing and Materials; - CISPR - Comité Internationale Spécial des Pertubations Rádio Electriques; - FCC - Federal Communications Commission - IEC - International Electro Technical Commission; - IEEE -Institute of Electrical & Electronic Engineers - ISO - International Standards Organization; - ITU/TSS - International Telegraphic Union - Telecommunication Standards; - ORE - Office for Research and Experiment from UIC; - MIL Std - Military Standards; - SNCF – Societé Nationale des Chemins de Fer; |
| 7.1-2 | Poderão ser aceitas normas de entidades diferentes das citadas, desde que possam garantir e comprovar, no mínimo, o mesmo grau de qualidade e segurança assegurado pelas normas citadas, dependendo de prévia aprovação pela MRS. Para tanto, devem ser anexados em cada via da proposta, uma cópia da norma e documentos pertinentes. |
| 7.1-3 | Será negociado entre as Partes qual a norma a ser seguida, caso existam conflitos entre as normas citadas, prevalece o estabelecido pela AREMA. Normas brasileiras existentes têm prioridade sobre às normas americanas. |
| 7.1-4 | Para a solução de Sinalização, compreendendo equipamentos e projetos, a WABTEC deverá seguir as normas previstas na AAR e AREMA. |
| 7.1-5 | A WABTEC deverá indicar quais as normas adotadas em cada caso, para os diversos equipamentos, materiais, ensaios e testes. As normas obrigatórias para um dado sistema devem estar indicadas na sua respectiva especificação. |
| 7.1-6 | Em todos os casos, quando os requisitos específicos estipulados nos itens subsequentes desta especificação diferirem daqueles das normas aplicáveis, prevalecerão os requisitos estipulados. |
| 7.1-7 | Todas as grandezas, unidades e análises dimensionais devem estar em conformidade com o Sistema Internacional de Unidades (SI) e devem ser adotados em toda documentação técnica a ser fornecida. |
| 7.2 | #### Normas ABNT /ABNT Standards |
| 7.2-1 | - NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas - NBR 6146 - Graus de Proteção Providos por Invólucros - Especificação - NBR 6792 - Ensaios Básicos Climáticos e Mecânicos - Ensaio A - Generalidades sobre os Ensaios de Frio - NBR 6795 - Ensaios Básicos Climáticos e Mecânicos - Ensaio Ad: ensaio de Frio com Variação Gradual de Temperatura para Espécimes que dissipam Calor - NBR 6798 - Ensaios Básicos Climáticos e Mecânicos - Ensaio Bd: ensaio de Calor Seco com Variação Gradual de Temperatura para Espécimes que dissipam Calor - NBR 6880 - Condutores de Cobre para Cabos Isolados - Padronização - NBR 7094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução - NBR 7497 - Vibrações Mecânicas e Choques - NBR 7593 - Travessia por via Férrea - NBR 7635 - Sinalização ferroviária - Terminologia - NBR 9320 - Confiabilidade de Equipamentos - Recomendações Gerais - Procedimento - NBR 9321 - Cálculo de Estimativas por ponto e limites de Confiança Resultante de Ensaios de Determinação da Confiabilidade de Equipamentos - NBR 9324 - Confiabilidade de Equipamentos - Planos de Ensaio de Conformidade para Taxa de falhas e Tempo Médio entre Falhas admitindo-se Taxa de Falhas constantes - Método de Ensaio - NBR 11542 - Identificação de travessia por via férrea - NBR 11882 - Sinalização Ferroviária - Equipamento - Invólucro Metálico - NBR 12762 - Cabo de Controle não Blindado para Sinalização Ferroviária - NBR 12778 - Barras de Conjugação - NBR 12925 - Sinalização Ferroviária - Cabo de controle – Emenda - Conector - NBR 13184 - Sinalização Ferroviária - Emprego de elementos de proteção elétricas de equipamentos contra descargas e atmosféricas - NB 849 - Especificação de Pintura - Instalação Fixa - Sistema - NBR 13728 - Sinalização Metroferroviária - Confiabilidade - NBR 13897 - Duto Espiralado, corrugado, flexível, em Polietileno de alta densidade para uso Metro ferroviário - NBR 13898 - Duto Espiralado, corrugado, flexível, em Polietileno de alta densidade para uso Metro ferroviário - NBR 2023 - Generalidades sobre os Ensaios Básicos Climáticos e Mecânicos - Método de Ensaio - NBR 9000/ - Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário - NBR 9001/ - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos - EB 1640 - Cabos de Controle - Sinalização Ferroviária - Cabo de Controle. |
| 7.3 | #### Normas ISO/IEC /ISO/IEC Standards |
| 7.3-1 | - ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou meio ambiente - ISO 3309 - Data Communication High Level Data Link Control Procedures - Frame Structure - ISO 4335 - Data Communication High Level Data Link Procedure Elements of Procedure - ISO 7809 - Data Communication - HDLC Balanced class of Procedure - ISO/IEC 60 - High Voltage Test Techniques - ISO/IEC 1024 - Protection of structures Against Lightning - Procedure |
| 7.4 | #### Normas MIL /MIL Standards |
| 7.4-1 | - MIL-Hdbk-217E - Reliability Prediction of Electronic Equipment - MIL-Hdbk-756 - Feasibility Prediction Procedure - MIL-Hdbk-810E - Environmental Test Methods - MIL-std-785 - Reliability Program - MIL-std-882B - System Safety Program Requirements |
| 7.5 | #### Normas ANSI /ANSI Standards |
| 7.5-1 | - ANSI/IEEE-std-729-IEEE - Standard Glossary of Software Engineering Terminology. - ANSI/IEEE-std-730-IEEE - Standard for Software Quality Assurance Plans. - ANSI/IEEE-std-828-IEEE - Standard for Software Configuration Management Plans. - ANSI/IEEE-std-829-IEEE - Standard for Software Test Documentation. - ANSI/IEEE-std-830-IEEE - Guide to Software Requirements Specifications. - ANSI/IEEE-std-983-IEEE - Guide for Software Quality Assurance Planning. - ANSI/IEEE-std-1012-IEEE - Standard for Software Verification and Validation Plans. |

# Requisitos de Meio Ambiente e Segurança

| # | Requisitos do MSA |
| --- | --- |
| 8.1 | #### Requisitos de Meio ambiente |  |
| 8.1-1 | Os materiais que vierem acondicionados em embalagens deverão seguir as recomendações do PN-MSS-0002 – Gerenciamento de resíduos, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar o prazo para a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |
| 8.1-2 | Requisito cancelado. |
| 8.1-3 | Deverá a WABTEC comprovar junto à MRS que todos os motoristas envolvidos na prestação do serviço possuam curso de direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo 2 anos condizente com o tipo de veículos por eles conduzidos, exames complementares para condução de veículos conforme recomendação MRS e utilizados na prestação dos serviços, sejam estes veículos próprios ou de propriedade da MRS. A comprovação ora mencionada deverá ser apresentada através do processo de mobilização. |
| 8.1-4 | No caso de veículos a diesel envolvidos na prestação dos serviços, estes deverão atender os padrões de emissão de fumaça estabelecidos pela Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básicos e de Defesa do Meio Ambiente – CETESB, de acordo com os parâmetros dispostos no Decreto 8468/76, ainda que a execução dos Serviços e o uso dos veículos referidos nesta cláusula ocorram fora do Estado de São Paulo (Cláusula 29.3 do Contrato). |
| 8.1-5 | Caso ocorra vazamento de óleo, de qualquer tipo, em equipamentos da WABTEC, ou da MRS, sob responsabilidade da WABTEC, esta deverá conter e remediar o vazamento (Cláusula 29.4), bem como limpar o local, recolhendo todo o material vazado e o solo contaminado, destinando os resíduos em conformidade com a legislação ambiental em vigor, sem ônus para a MRS. |
| 8.1-6 | Requisito cancelado. |
| 8.1-7 | Não obstante qualquer disposição em sentido contrário, a WABTEC seguirá procedimentos que garantam a segurança dos funcionários enquanto os serviços são executados em locomotivas e veículos auxiliares, evitando a movimentação do equipamento. A WABTEC se comprometerá a seguir o procedimento da MRS ou adotará a política da bandeira azul, dado que essa foi fornecida pela WABTEC. |
| 8.2 | #### Requisitos de Segurança |
| 8.2-1 | A WABTEC deverá seguir o procedimento DO-MRS-0003 – Requisitos de SMS para contratadas, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar o prazo para a sua devida adequação e aditivos em situações que gerem custos adicionais não previstos no ato da assinatura desse contrato. |
| 8.2-2 | No manuseio e instalação dos equipamentos, as pessoas envolvidas deverão estar portando os equipamentos de proteção individual, de acordo com as exigências locais e específicas para utilização dos equipamentos conforme especificação do fabricante e legislação vigente no ato da assinatura do contrato caso necessitem, conforme estabelecem a Portaria 3214 e 1978, em suas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e CLT em seus artigos de Saúde e Segurança do Trabalho. |
| 8.2-3 | Todos os empregados deverão ter treinamentos obrigatórios conforme atividade a ser executada e legislação vigente. Toda documentação deve ser aprovada pela MRS no processo de mobilização. |
| 8.2-4 | Todos os colaboradores da WABTEC que necessitem de mobilização, deverão participar de treinamento de Integração e treinamento de ROF que fica sob responsabilidade da MRS disponibilizar em tempo hábil para atendimento ao tempo de início das atividades de campo. Nota: A conclusão da mobilização está condicionada a participação destes treinamentos e ROF. |
| 8.2-5 | Para atividades em altura (a partir de 1,80m) a Wabtec se compromete seguir as recomendações da NR 35 capacitando conforme legislação e realização de exames complementares conforme legislação vigente. Havendo a necessidade de atividades em altura, Wabtec se compromete a disponibilizar o certificado de curso de capacitação e atestado ocupacional contemplando exames complementares e aptidão para prática de atividade em altura. |
| 8.2-6 | Os técnicos de campo farão os treinamentos conforme mapeado a partir do escopo do projeto e atividades mapeadas pela Wabtec e MRS. |
| 8.2-7 | WABTEC se compromete a seguir os requisitos para atividade em equipamentos e instalações elétricas conforme NR 10 quando aplicáveis para nossas atividades. |
| 8.2-8 | EPI’s e EPCs devem seguir as recomendações do book de EPI MRS, havendo atividades em equipamentos e instalações energizadas, seguiremos as recomendações conforme descrito na NR10 para aplicabilidade de EPIs e EPCs. Não havendo exposição que recomende EPis e EPCs específicos, seguiremos com a utilização e fornecimentos conforme book MRS. |
| 8.2-9 | Antes do início da atividade em campo em unidade da MRS, a WABTEC deverá realizar a Análise Preliminar de Risco – APR conforme manual do fornecedor MRS. |
| 8.2-10 | A WABTEC deve utilizar equipamentos adequados para a descarga e movimentação de peças, observando que os equipamentos e acessórios deverão ser compatíveis com o peso da carga. |
| 8.2-11 | Se houver necessidade de utilizar equipamentos e/ou acessórios de guindar será de responsabilidade MRS auxiliar com os dispositivos e manobras. |
| 8.2-12 | Os funcionários da WABTEC não devem ficar embaixo de cargas suspensas e/ou acessar área isolada sem autorização. |
| 8.2-13 | A WABTEC deve delimitar a área de segurança para a movimentação de peças. |
| 8.2-14 | Obriga-se a WABTEC a observar e conhecer o disposto no DO-MRS-004, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato, Segurança para utilização de veículos rodoviários cujos dispositivos compromete-se a cumprir no que lhe for aplicável. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |
| 8.2-15 | A contratada deverá cumprir os requisitos de segurança previstos nos documentos relacionados a seguir: - “DO-MRS-003-Requisitos de SMS para Contratadas, disponível no endereço: http://www.mrs.com.br/relacoescomfornecedores/DO-MRS-003-Requisitos_SMS_para_Contratadas_-_03-12-2010_02.01.pdf, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |
| 8.2-16 | - “ANEXO I – MANUAL DE REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS”, disponível no endereço: http://www.mrs.com.br/relacoescomfornecedores/ANEXO_1_MANUAL_DE_REQUISITOS_DE_SMS_PARA_CONTRATADAS_NA_MRS_VII_formatado.pdf, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |
| 8.2-17 | - “CATÁLOGO CORPORATIVO DE EPI”, disponível no endereço: https://www.mrs.com.br/relacoescomfornecedores/Catalogo_de_EPIs_X_Cargos_colaboradores_MRS_v8.pdf, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |
| 8.2-18 | - “DO-MRS-004 – Segurança para utilização de veículos rodoviários, disponível no endereço: https://www.mrs.com.br/relacoescomfornecedores/Catalogo_de_EPIs_X_Cargos_colaboradores_MRS_v8.pdf, revisão vigente no ato da assinatura desse contrato. Caso seja realizada alguma adequação nestes documentos, as partes acordam que irão avaliar as mudanças e mutualmente consensar a sua devida adequação, em situações em que haja necessidade de custo adicional, será necessário aditivo para suprir os custos de adequação. |

# Anexos

## Matriz de Responsabilidade

P – Executante responsável

S - Suporte

Obs: Iniciar as frases com a empresa responsável pela ação: “A WABTEC/A MRS deverá...”

| Exemplo de Tabela de Funções e Responsabilidades DE BORDO |  |  |  |  |  |  | WABTEC | MRS | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços do Produto Support Desk – BORDO HARDWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Triagem de primeiro nível |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a |  | Setor de Operações/Manutenção identifica problema em potencial com o sistema ou componente CBTC/PTC. |  | S | P |  |
|  |  |  | b |  | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS faz a pesquisa interna do problema, dos passos de replicação do problema. |  | S | P |  |
|  |  |  | c |  | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS confirma o problema, registra o problema com uma descrição no sistema de Gerenciamento de Incidentes da MRS. |  | S | P |  |
|  | 2 |  | Triagem de segundo nível |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a |  | O primeiro nível da MRS irá contactar a WABTEC para atendimento de segundo nível pela WABTEC para locomotivas e veículos auxiliares, conforme indicado na seção 4.2 Caso seja identificado pela WABTEC a necessidade de intervenção no SBC será de sua responsabilidade informar à MRS. |  | P | S |  |
|  | 3 |  | Triagem de terceiro nível |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a |  | Será realizado pela WABTEC para solução de Falhas e Defeitos. |  | P | S | A MRS pode ser solicitada a fornecer detalhes de suporte |
|  | 4 |  | Triagem de quarto nível |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a |  | O atendimento de quarto nível é de responsabilidade da WABTEC, conforme exposto na seção 4.7 deste documento. |  | P | S |  |
| Exemplo de Quadro de Funções e Responsabilidade - SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | WABTEC | MRS |
| 2.0 |  | Serviços do Produto Support Desk – SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Triagem de primeiro nível |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a |  | Setor de Operações/Manutenção identifica problema em potencial com o sistema ou componente CBTC/PTC. |  | S | P |
|  |  |  |  | b |  | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS faz a pesquisa interna do problema, dos passos de replicação do problema. |  | S | P |
|  |  |  |  | c |  | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS confirma o problema, registra o problema com uma descrição no sistema de Gerenciamento de Incidentes da MRS. |  | S | P |
|  |  | 2 |  | Triagem de segundo nível |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a |  | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. |  |  | P |
|  |  | 3 |  | Triagem de terceiro nível |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. |  |  | P |
|  |  | 4 |  | Triagem de quarto nível |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a |  | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. O atendimento de quarto nível é de responsabilidade da MRS. Caso esta deseje acionar suporte de quarto nível da WABTEC em sinalização, notificará a WABTEC para solicitar orçamento de horas a serem gastas no serviço em questão. Caso a contratação do serviço sob demanda seja aprovada, o especialista em sinalização da WABTEC trabalhará com apoio dada equipe MRS para resolver o problema. |  | S | P |

| Exemplo de Tabela de Funções e Responsabilidade - Comunicação de Dados |  |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Serviços de Suporte - DADOS DE COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível |  |  |  |
|  |  | a | Setor de Operações/Manutenção identifica problema em potencial com o sistema ou componente CBTC/PTC. | S | P |
|  |  | b | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS faz a pesquisa interna do problema, dos passos de replicação do problema. | S | P |
|  |  | c | O suporte técnico CBTC/PTC da MRS confirma o problema, registra o problema com uma descrição no sistema de Gerenciamento de Incidentes da MRS. | S | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível |  |  |  |
|  |  | a | A MRS deverá seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar potenciais Falhas e Defeitos. |  | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível |  |  |  |
|  |  | a | O especialista de Telecom da MRS trabalha para diagnosticar e reparar o problema. |  | P |
|  |  | b | Caso avalie como necessário, a MRS acionará o suporte de 4º Nível da WABTEC para solucionar o problema. | S | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível |  |  |  |
|  |  | a | O atendimento de quarto nível poderá ser solicitado junto à WABTEC, conforme necessidade da MRS, em função das definições do item 4.1. Caso esta acione o suporte de quarto nível da WABTEC em Telecom, notificará a WABTEC para solicitar orçamento de horas a serem gastas no serviço em questão. Caso a realização do serviço seja aprovada, o especialista em Telecom da WABTEC trabalhará com apoio da equipe MRS para resolver o problema. | S | P |
|  |  | b | O especialista da WABTEC realizará, quando aplicável, o serviço e orientará a equipe da MRS sobre a solução a ser implementada. | S |  |

| Exemplo de Tabela de Funções e Responsabilidade – CCO |  |  |  | WABTEC | MRS | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Call Manager – Interface |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Telecom – Call manager- Interface |  |  | P |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas nas integrações do call manager com o sistema de rádio. |  | P |  |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar potenciais falhas. |  | P |  |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar potenciais falhas. |  | P |  |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. |  | P |  |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Telecom – Call manager – Interface |  |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |  |

|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Telecom – Call manager – Interface |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |  |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Telecom – Call manager – Interface |  |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |  |

| 4.1 | Telecom – CCO – Cabeamento |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Telecom – CCO – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. |  | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Telecom – CCO – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Telecom – CCO – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Telecom – CCO – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |

| 4.2 | Telecom – DC – Cabling |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Telecom – DC – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. |  | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Telecom – DC – Cabeamento. |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Telecom – DC – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Telecom – DC – Cabeamento |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. Será realizado pela WABTEC, conforme seção 4.7. |  | P |

| 4.3 | Networks – CCO Network |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Redes - CCO-Rede First Level Triage – Networks-CCO Network |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. |  | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Redes - CCO-Rede |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Redes - CCO-Rede |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Redes - CCO-Rede |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |

| 4.4 | Networks – Data Center Network |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Redes – DC-Rede |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando as ações executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. |  | P |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. |  | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Redes - DC-Rede |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Redes - DC-Rede |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Redes - DC-Rede Fourth Level Triage – Networks-DC Network |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar falhas e defeitos. |  | P |

| 4.5 | Networks – Infrastructure – CBTC/PTC Servers |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Infraestrutura – CBTC/PTC-Servidores |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando as ações executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | d | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. | S | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Infraestrutura – CBTC/PTC-Servidores |  |  |  |
|  |  | a | Receber Ticket aberto N1, e analisar as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | b | Verificar/capturar/corrigir potenciais falhas nas configurações e parametrizações dos servidores. | S | P |
|  |  | c | Reiniciar serviços, interfaces, conexões, e scritps dos servidores. | S | P |
|  |  | d | Reiniciar aplicativos, software (sistema operacional, banco de dados), e/ou ferramentas (cluster, storage, backup). | S | P |
|  |  | e | Reiniciar componentes, dispositivos e/ou equipamentos. | S | P |
|  |  | f | Aplicar patches, scripts e atualizações de software, firmware, imagem do sistema, e/ou ferramentas. | S | P |
|  |  | g | Substituir/reparar/reinstalar componentes, dispositivos e/ou equipamentos. | S | P |
|  |  | h | Reinstalar aplicativos, software (sistema operacional, banco de dados), e/ou ferramentas (cluster, storage, backup). | S | P |
|  |  | i | Atualizar Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | j | Resolvido - Reportar para WABTEC como Ticket resolvido no N2, registrando as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | k | Não resolvido - Escalar Ticket para o N3 da MRS com informações de log de arquivos, arquivos PCAP, imagens de tela, e os detalhes das configurações. | S | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Infraestrutura – CBTC/PTC-Servidores |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Infraestrutura – CBTC/PTC Servidores |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. Será realizado pela WABTEC, conforme seção 4.7. |  | P |

| 4.6 | Networks – Infrastructure – CCO Workstations |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Infraestrutura - CCO-Workstations |  |  |  |
|  |  | a | Atender/Identificar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar / solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando as ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | d | Não resolvido – Escalar para N2 MRS. | S | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Infraestrutura - CCO-Workstations |  |  |  |
|  |  | a | Receber Ticket aberto N1, e analisar as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | b | Verificar/capturar/corrigir potenciais falhas nas configurações e parametrizações das workstations. | S | P |
|  |  | c | Reiniciar serviços, interfaces, conexões e scritps. | S | P |
|  |  | d | Reiniciar aplicativos e sistema operacional. | S | P |
|  |  | e | Reiniciar componentes, dispositivos e/ou equipamentos. | S | P |
|  |  | f | Aplicar patches, scripts e atualizações de software, firmware, imagem do sistema, e/ou ferramentas. | S | P |
|  |  | g | Substituir/reparar/reinstalar componentes, dispositivos e/ou equipamentos. | S | P |
|  |  | h | Reinstalar aplicativos e sistema operacional. | S | P |
|  |  | i | Atualizar Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | j | Resolvido - Reportar para WABTEC como Ticket resolvido no N2, registrando as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | k | Não resolvido - Escalar Ticket para o N3 MRS. | S | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Infraestrutura - CCO-Workstations |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. |  | P |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Infraestrutura - CCO-Workstations |  |  |  |
|  |  | a | A MRS seguirá seus procedimentos internos para identificar Falhas e Defeitos. | P | S |

| 4.7 | Networks – Systems – CBTC/PTC Application |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Triagem de primeiro nível - Sistemas – CBTC/PTC -Aplicativos |  |  |  |
|  |  | a | Atender/identificar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | b | Seguir os procedimentos pré-estabelecidos para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | c | Abrir Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | d | Resolvido - Reportar para WABTEC como Ticket resolvido no N1, registrando as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | e | Não resolvido - Escalar Ticket para N2 da MRS. | S | P |
|  | 2 | Triagem de segundo nível - Sistemas – CBTC/PTC-Aplicativos |  |  |  |
|  |  | a | Receber Ticket aberto N1, e analisar as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | b | Verificar/capturar/corrigir potenciais falhas nas configurações e parametrizações dos sistemas. | S | P |
|  |  | c | Reiniciar serviços, interfaces, conexões, e scritps do sistema. | S | P |
|  |  | d | Reiniciar aplicativos, e ferramentas para o perfeito funcionamento dos aplicativos e integrações. | S | P |
|  |  | e | Reiniciar componentes, dispositivos e/ou equipamentos. | S | P |
|  |  | f | Aplicar patches, scripts e atualizações dos aplicativos do CBTC/PTC. | S | P |
|  |  | g | Reinstalar/reparar patches, scripts e atualizações dos aplicativos do CBTC/PTC. | S | P |
|  |  | h | Atualizar Ticket no Sistema de Help Desk da MRS, registrando ações as executadas para identificar/solucionar potenciais falhas. | S | P |
|  |  | i | Resolvido - Reportar para WABTEC como Ticket resolvido no N2, registrando as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | S | P |
|  |  | j | Não resolvido - Escalar Ticket para o N3 da WABTEC com informações de log de arquivos, arquivos PCAP, imagens de tela, e os detalhes das configurações. Considerando criticidade/severidade do caso. | S | P |
|  | 3 | Triagem de terceiro nível - Sistemas – CBTC/PTC-Aplicativos |  |  |  |
|  |  | a | Receber Ticket escalado pela MRS, analisar o relatório e arquivos de log de falhas. | P | S |
|  |  | b | Identificar/solucionar falhas que comprometam o bom funcionamento dos aplicativos. | P | S |
|  |  | c | Identificar/solucionar falhas em configurações, parametrizações, customizações e/ou integrações dos sistemas. | P | S |
|  |  | d | Resolvido - Reportar para MRS como Ticket resolvido no N3, registrando as ações executadas para identificar/solucionar a falha. | P | S |
|  |  | e | Trabalhar com as informações da falha para descobrir a causa raiz, eliminando falhas repetitivas. Enviar relatório completo da causa, efeito e solução do problema para a MRS. | P | S |
|  | 4 | Triagem de quarto nível - Sistemas – CBTC/PTC-Aplicativos |  |  |  |
|  |  | a | Será realizado pela WABTEC, conforme seção 4.7. | P | S |

| 5.0 | Serviços do Produto Support Desk – CONFIABILIDADE |  |  | WABTEC | MRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Confiabilidade |  |  |  |
|  |  | a | Fornecer serviços de engenharia da confiabilidade conforme seção 4.5. | P |  |
|  |  | b | Monitorar dados de falhas para cada falha de hardware e sistemas de software (bordo, sinalização, Telecomunicação e CCO). | P |  |
|  |  | c | Examinar análise de falhas para determinar a causa raiz de cada incidente relatado. | P |  |
|  |  | d | Preparar análise de falhas, taxa de falhas e relatórios de confiabilidade. | P |  |
|  |  | e | Fornecer dados de falha de hardware e software instalados durante o contrato master e quaisquer novas expansões adquiridas. | P |  |
|  |  | f | Desenvolver plano de recuperação / ações corretivas para incidentes causados por hardware com defeito. | P | S |
|  |  | g | Conduzir reunião mensal para analisar problemas de confiabilidade. Por meio de teleconferência ou videoconferência uma semana após a emissão do relatório de falha . | P |  |
|  |  | h | Analisar dados coletados e fornecer atualizações de manutenção preditiva/preventiva, conforme necessário. | P |  |
|  |  | i | Compartilhar base de dados de confiabilidade para acompanhar falhas e serviços de reparos. | P | S |
|  |  | j | Fornecer acesso aos sistemas da MRS para fins de compartilhar dados de falhas. |  | P |
|  |  | k | Participar de conferências telefônicas, conforme solicitado. | P | P |
|  |  | l | Relatar incidentes de hardware e software para auxiliar na análise de falhas e análise de causa raiz. |  | P |
|  |  | m | Assegurar que os planos de manutenção preditiva e preventiva sejam implantados. | S | P |

## Níveis de Suporte

## Plano de comunicação técnica para o contrato

## Procedimentos de Aceitação de Suporte da WABTEC

## Sinalização

- Não está previsto suporte de sinalização.  A realização de eventual consultoria será sob demanda com aprovação da especificação e preço para o serviço pela MRS.

## Telecom

- Um relatório/formulário, a ser definido em comum acordo pelas Partes, com a descrição do problema, horário de início e localização

- Um relatório/formulário, a ser definido em comum acordo pelas Partes, descrevendo atividades executadas pela MRS no atendimento de 1º e 2º níveis para o escopo de TELECOM Dados;

- Logs das aplicações OCM, RFM, OCM2, e MCM/Slot 10 (quando disponível e aplicável)

- Acesso imediato aos servidores e ao RFM;

## On-Board Software

- Clara descrição da ocorrência, incluindo quando possível:

  - O que foi visto

  - O que era esperado ser visto

  - Quais diferenças significativas no ponto de vista da MRS

- Número da Locomotiva e prefixo do trem

- Data e hora da ocorrência do evento (fuso horário de Brasília)

- Localização da ocorrência trecho da ferrovia (FA, LC, PG, ME/MD, etc), marco quilométrico e linha – se aplicável)

- Situação da ocorrência: produção, teste ou nova instalação

- Versão do arquivo de via utilizado - Indicar se é versão de teste ou produção.

- Versão de Software e qualquer desvio com relação à configuração padrão

## On-Board Hardware

- Clara descrição da observação, incluindo quando possível:

  - O que foi visto

  - O que era esperado ser visto

  - Quais diferenças significativas no ponto de vista da MRS

- Que atividade o operador estava executando quando o problema ocorreu?

- Número da Locomotiva e prefixo do trem.

- Data e hora da ocorrência do evento (fuso horário de Brasília).

- Localização da ocorrência (trecho da ferrovia (FA, LC, PG, ME/MD, etc), marco quilométrico e linha – se aplicável)

- Situação da ocorrência: produção, teste ou nova instalação

- Versão de Software e qualquer desvio com relação à configuração padrão

- Acesso à locomotiva pelo time de suporte de campo da WABTEC

- Técnico ou Fiscal da MRS deve acompanhar o time de suporte de campo da WABTEC durante a análise da falha na locomotiva ou veículo auxiliar

## CCO

- Informações gerais

  - Data e hora da ocorrência do evento (fuso horário de Brasília)

  - Prefixos dos trens afetados

  - Número de locomotivas comandantes

  - Clara descrição da ocorrência

  - Regiões afetadas

  - Comportamento/sintoma relatado (penalizações, impossibilidade de operar, funcionalidade não disponível etc.)

- Análise preliminar da MRS baseada nos logs do Sistema (relatório das análises de 1º e 2º níveis)

  - Informações verificadas pela MRS para tomada de decisão para acionamento do suporte de 3º ou 4º níveis

  - Relato, das conclusões, da análise preliminar

- Relato das atividades executadas na tentativa de solucionar o problema em 1º e 2º níveis.

- Configurações alteradas, scripts executados, resets executados, mudanças na rede executadas;

- Plano de reestabelecimento, quando pertinente, caso o problema de 3o ou 4o níveis tenha sido causado por mudanças executadas pela MRS

      - Plano de reestabelecimento, descrição da mudança, scripts executados, configurações alteradas, quando pertinente

- Logs de aplicações de servidores para problemas de rede relacionados a Software

  - Logs do Windows

- Logs das aplicações

  - Logs do TMDS, BOS, CODE, COMM, MDM, BAM, OCM, RFM e outros logs de aplicativos necessários para a solução de problema

- Logs do banco de dados, quando pertinente:

  - Logs e Scripts do banco de dados, dumps dinâmicos e estáticos mais recentes, esquema do banco de dados, logs de hot swap

Observação: a WABTEC não é responsável pela resolução de problemas causados por mudanças que a MRS efetuar na infraestrutura sem informar previamente a WABTEC. A WABTEC vai determinar quando os logs selecionados são necessários para a solução de problemas.

## WABTEC fluxo de reparo